
	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado
1

SERVIÇOS PRELIMINARES





102

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS





10.201,00
LABOR - 010201 - 1
Demolição de piso cimentado inclusive lastro de
concreto
m2
141,10
141,10
11,41
1.609,95
10.202,00
LABOR - 010202 - 1
Demolição de piso revestido com cerâmica
m2
16,80
16,80
6,14
103,15
10.206,00
LABOR - 010206 - 1
Demolição de revestimento com azulejos
m2
41,80
41,80
21,95
917,51
10.208,00
LABOR - 010208 - 1
Retirada de revestimento antigo em reboco
m2
142,50
142,50
4,38
624,15
10.209,00
LABOR - 010209 - 1
Demolição de alvenaria
m3
312,20
312,20
26,33
8.220,23
10.214,00
LABOR - 010214 - 1
Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive
batentes
m2
14,10
14,10
7,02
98,98
10.219,00
LABOR - 010219 - 1
Demolição manual de concreto armado (EMOP
05.001.033)
m3
16,90
16,90
145,43
2.457,77
10.223,00
LABOR - 010223 - 1
Retirada de aparelhos sanitários
und
10,00
10,00
9,12
91,20
10.224,00
LABOR - 010224 - 1
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e
portões
m2
337,70
337,70
7,72
2.607,04
10.225,00
LABOR - 010225 - 1
Retirada de bancada de pia
m2
1,80
1,80
10,94
19,69
10.238,00
LABOR - 010238 - 1
Apicoamento de superfície com revestimento em
argamassa
m2
259,40
259,40
4,38
1.136,17
10.240,00
LABOR - 010240 - 1
Retirada de pontos elétricos (luminárias,
interruptores e tomadas)
und
44,00
44,00
4,84
212,96
10.246,00
LABOR - 010246 - 1
Lixamento de parede com pintura antiga PVA
para recebimento de nova camada de tinta
m2
482,90
482,90
1,67
806,44
10.253,00
LABOR - 010253 - 1
Remoção de engradamento de madeira de
cobertura para reaproveitamento
m2
209,60
209,60
12,90
2.703,84
10.256,00
LABOR - 010256 - 1
Remoção de telha ondulada de fibrocimento,
inclusive cumeeira
m2
81,70
81,70
3,36
274,51
10.264,00
LABOR - 010264 - 1
Demolição de piso granilite
m2
32,60
32,60
12,17
396,74
10.271,00
LABOR - 010271 - 1
Retirada de caixas/quadros elétricos
und
1,00
1,00
6,53
6,53
10.280,00
LABOR - 010280 - 1
Remoção de cobertura em telha metálica,
exclusive estrutura
m2
29,20
29,20
3,83
111,84
10.286,00
LABOR - 010286 - 1
Demolição de divisória de granito
m2
12,70
12,70
6,49
82,42
103,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS





10.315,00
LABOR - 010315 - 1
Retirada de cobertura em telhas Canalete 49
m2
209,60
209,60
5,49
1.150,70
10.323,00
LABOR - 010323 - 1
Retirada de torneiras e registros
und
10,00
10,00
6,16
61,60
104,00

LIMPEZA DO TERRENO





10.401,00
LABOR - 010401 - 1
Corte de capoeira fina, a foice (manual)
m2
1.960,00
3.235,00
0,65
2.102,75
10.402,00
LABOR - 010402 - 1
Raspagem e limpeza do terreno (manual)
m2
1.192,00
2.467,00
2,10
5.180,70
105,00

LOCAÇÃO





10.501,00
LABOR - 010501 - 2
Locação de obra com gabarito de madeira
m2
1.995,50
1.995,50
7,51
14.986,21
2,00

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS





203,00

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS





20.305,00
LABOR - 020305 - 2
Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m,
padrão IOPES
m2
1,00
8,00
286,43
2.291,44
20.344,00
LABOR - 020344 - 2
Mobilização e desmobilização de conteiner
locado para barracão de obra
und
5,00
10,00
828,53
8.285,30


20.350,00


LABOR - 020350 - 1
Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)


m


111,80


111,80


134,59


15.047,16



20.352,00



LABOR - 020352 - 1
Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef.
Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.



ms



5,00



21,00



747,96



15.707,16


20.353,00


LABOR - 020353 - 1
Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.


ms


5,00


21,00


683,05


14.344,05


20.354,00


LABOR - 020354 - 1
Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.


ms


5,00


21,00


511,81


10.748,01

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo
















133,90

133,90
7,20
R$
1.527,80
R$
-
R$
1.527,80
82,15
16,80

16,80
-
R$
103,15
R$
-
R$
103,15
-
41,80

41,80
-
R$
917,51
R$
-
R$
917,51
-
49,88

49,88
92,62
R$
218,47
R$
-
R$
218,47
405,68
305,86

305,86
6,34
R$
8.053,29
R$
-
R$
8.053,29
166,93
14,10

14,10
-
R$
98,98
R$
-
R$
98,98
-
16,90

16,90
-
R$
2.457,77
R$
-
R$
2.457,77
-
10,00

10,00
-
R$
91,20
R$
-
R$
91,20
-
337,70

337,70
-
R$
2.607,04
R$
-
R$
2.607,04
-
1,80

1,80
-
R$
19,69
R$
-
R$
19,69
-
118,06

118,06
141,34
R$
517,11
R$
-
R$
517,11
619,06
44,00

44,00
-
R$
212,96
R$
-
R$
212,96
-
372,17

372,17
110,73
R$
621,53
R$
-
R$
621,53
184,91
209,60

209,60
-
R$
2.703,84
R$
-
R$
2.703,84
-
81,68

81,68
0,03
R$
274,43
R$
-
R$
274,43
0,08
24,00

24,00
8,60
R$
292,08
R$
-
R$
292,08
104,66
1,00

1,00
-
R$
6,53
R$
-
R$
6,53
-
-

-
29,20
R$
-
R$
-
R$
-
111,84
12,70

12,70
-
R$
82,42
R$
-
R$
82,42
-
-

-





209,60

209,60
0,00
R$
1.150,69
R$
-
R$
1.150,69
0,01
10,00

10,00
-
R$
61,60
R$
-
R$
61,60
-
-

-





3.451,09

3.451,09
-	216,09
R$
2.243,21
R$
-
R$
2.243,21
-	140,46
3.123,09

3.123,09
-	656,09
R$
6.558,49
R$
-
R$
6.558,49
-	1.377,79
-

-





1.995,50

1.995,50
-
R$
14.986,21
R$
-
R$
14.986,21
-
-

-





-

-
-
R$
-

R$
-
-
-

-
8,00
R$
-
R$
-
R$
-
2.291,44
6,00

6,00
4,00
R$
4.971,18
R$
-
R$
4.971,18
3.314,12


88,80



88,80


23,00


R$


11.951,59


R$


-


R$


11.951,59


3.095,57



17,00



1,00



18,00



3,00



R$



12.715,32



R$



747,96



R$



13.463,28



2.243,88


17,00


1,00


18,00


3,00


R$


11.611,85


R$


683,05


R$


12.294,90


2.049,15


16,00



16,00


5,00


R$


8.188,96


R$


-


R$


8.188,96


2.559,05


PILARES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
PLANILHA CONSOLIDADA CTR 021/2022 - 23ª MEDIÇÃO
Orçamento: 1120101 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER AGOSTO/2021(LS=157,27; BDI=0%)
DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo 11/2020 SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_ES_08/2021
Leis Sociais: 157,27 %
BDI: 0



	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado


20.355,00


LABOR - 020355 - 1
Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval
pintado, cert NR18 e laudo descontaminação


ms


5,00


21,00


804,88


16.902,48


20.356,00


LABOR - 020356 - 1
Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.


ms


5,00


21,00


502,55


10.553,55
3,00

MOVIMENTO DE TERRA





301,00

ESCAVAÇÕES





30.101,00
LABOR - 030101 - 1
Escavação manual em material de 1a. categoria,
até 1.50 m de profundidade
m3
718,90
803,25
36,52
29.334,67
30.103,00
LABOR - 030103 - 1
Escavação mecânica em material de 1a. categoria
m3
360,00
360,00
8,38
3.016,80

40.184,00

DER-ES
Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo-
transportador

m3

200,00

535,32

23,85

12.767,38
302,00

REATERRO E COMPACTAÇÃO





30.201,00
LABOR - 030201 - 1
Reaterro apiloado de cavas de fundação, em
camadas de 20 cm
m3
500,10
730,55
34,42
25.145,38
30.203,00
LABOR - 030203 - 1
Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente
m3
83,40
83,40
110,82
9.242,39
30.204,00
LABOR - 030204 - 1
Lastro de areia
m3
81,60
81,60
109,55
8.939,28

30.206,00

LABOR - 030206 - 2
Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e
fornecimento do material (máximo de 100m3)

m3

46,60

46,60

103,01

4.800,27

30.210,00

LABOR - 030210 - 1
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material

m3

360,00

360,00

18,48

6.652,80
42.547,00
DER-ES
Espalhamento de material de 1ª categoria com
motoniveladora
m3
360,00
360,00
1,67
601,20
303,00

TRANSPORTES







30.304,00


LABOR - 030304 - 2
Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),
incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e
descarga em área licenciada


m3


20,00


115,00


48,85


5.617,75
4,00

ESTRUTURAS





402,00

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)






40.206,00

LABOR - 040206 - 2
Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2

710,00

765,80

55,48

42.486,58

40.231,00

LABOR - 040231 - 1
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no
custo)

m3

29,20

34,36

418,71

14.386,88

40.243,00

LABOR - 040243 - 1
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a
10.0 mm

kg

3.689,00

3.733,20

10,84

40.467,85

40.245,00

LABOR - 040245 - 1
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a
25.0 mm (1/2 a 1")

kg

1.670,00

1.855,28

11,08

20.556,52

40.246,00

LABOR - 040246 - 1
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a
7.0mm

kg

3.432,00

4.007,19

13,24

53.055,20

40.249,00

LABOR - 040249 - 2
Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e
desforma)

m2

36,00

111,48

91,48

10.198,19


40.253,00


LABOR - 040253 - 1
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)


m3


88,60


167,75


404,28


67.817,21
403,00

SUPER-ESTRUTURA






40.328,00

LABOR - 040328 - 1
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a
10.0 mm

kg

750,00

750,00

10,84

8.130,00

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo


21,00



21,00


-


R$


16.902,48


R$


-


R$


16.902,48


-


21,00



21,00


-


R$


10.553,55


R$


-


R$


10.553,55


-
-

-





-

-





803,25

803,25
0,00
R$
29.334,52
R$
-
R$
29.334,52
0,16
212,83
73,92
286,75
73,25
R$
1.783,50
R$
619,45
R$
2.402,95
613,85

528,53


528,53

6,79

R$

12.605,51

R$

-

R$

12.605,51

161,87
-

-





730,55

730,55
0,00
R$
25.145,38
R$
-
R$
25.145,38
0,00
-

-
83,40
R$
-
R$
-
R$
-
9.242,39
33,60

33,60
48,00
R$
3.680,88
R$
-
R$
3.680,88
5.258,40

46,60


46,60

-

R$

4.800,27

R$

-

R$

4.800,27

-

352,16


352,16

7,84

R$

6.507,97

R$

-

R$

6.507,97

144,83
-

-
360,00
R$
-
R$
-
R$
-
601,20
-

-







115,00



115,00


-


R$


5.617,75


R$


-


R$


5.617,75


-
-

-





-

-






621,74

117,38

739,12

26,68

R$

34.494,02

R$

6.512,24

R$

41.006,27

1.480,32

17,36

5,61

22,97

11,39

R$

7.270,83

R$

2.348,96

R$

9.619,80

4.767,08

3.572,83


3.572,83

160,36

R$

38.729,52

R$

-

R$

38.729,52

1.738,34

2.466,89


2.466,89

-	611,60

R$

27.333,09

R$

-

R$

27.333,09

-	6.776,56

3.035,60

162,56

3.198,16

809,03

R$

40.191,36

R$

2.152,29

R$

42.343,66

10.711,54

409,00


409,00

-	297,52

R$

37.415,32

R$

-

R$

37.415,32

-	27.217,13


132,41


24,24


156,65


11,10


R$


53.528,98


R$


9.799,75


R$


63.328,72


4.488,49
-

-






601,99

84,04

686,03

63,97

R$

6.525,62

R$

910,99

R$

7.436,61

693,39




	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado

40.331,00

LABOR - 040331 - 1
Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/
concr. bombeavel)

m3

16,50

16,50

407,57

6.724,91

40.332,00

LABOR - 040332 - 1
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a
25.0mm

kg

465,00

465,00

11,08

5.152,20

40.333,00

LABOR - 040333 - 1
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a
7.0mm

kg

290,00

290,00

13,24

3.839,60


40.339,00


LABOR - 040339 - 2
Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)


m2


254,00


309,33


84,70


26.200,25
5,00

PAREDES E PAINÉIS





501,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO






50.112,00

LABOR - 050112 - 3
Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3, espessura das juntas 15 mm

m2

3,50

3,50

98,63

345,21
502,00

PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS






50.205,00

LABOR - 050205 - 1
Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no
traço 1:3, na cor cinza

m2

22,20

22,20

293,82

6.522,80
503,00

VERGAS/CONTRAVERGA






50.301,00

LABOR - 050301 - 2
Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e
desforma

m

40,30

40,30

6,88

277,26

50.303,00

LABOR - 050303 - 2
Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e
desforma

m

22,90

22,90

52,47

1.201,56
505,00

ALVENARIA ESTRUTURAL







50.501,00


LABOR - 050501 - 1
Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm


m2


468,00


468,00


76,86


35.970,48

506,00

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA







50.602,00


LABOR - 050602 - 1
Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes,
s/ rev. 14cm


m2


911,00


911,00


49,47


45.067,17



50.605,00


LABOR - 050605 - 1
Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)


m2


87,70


87,70


47,65


4.178,91
6,00

ESQUADRIAS DE MADEIRA





601,00

MARCOS E ALIZARES






60.103,00

LABOR - 060103 - 2
Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de
batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m

und

16,00

16,00

245,89

3.934,24
60.113,00
LABOR - 060113 - 2
Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê,
Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm
m
130,00
130,00
17,48
2.272,40



613,00

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO





-




-



61.303,00


LABOR - 061303 - 2
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m


und


16,00


16,00


640,70


10.251,20
7,00

ESQUADRIAS METÁLICAS





711,00

GRADES E PORTÕES






QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo

10,82

0,82

11,64

4,86

R$

4.410,97

R$

334,21

R$

4.745,18

1.979,73

372,00


372,00

93,00

R$

4.121,73

R$

-

R$

4.121,73

1.030,47

231,97

24,06

256,03

33,97

R$

3.071,26

R$

318,55

R$

3.389,82

449,78


164,65


17,25


181,90


127,43


R$


13.945,74


R$


1.461,08


R$


15.406,81


10.793,44
-

-





-

-






1,92


1,92

1,58

R$

189,37

R$

-

R$

189,37

155,84
-

-






13,46


13,46

8,74

R$

3.955,99

R$

-

R$

3.955,99

2.566,81
-

-






31,60


31,60

8,70

R$

217,41

R$

-

R$

217,41

59,86

-


-

22,90

R$

-

R$

-

R$

-

1.201,56
-

-







280,81



280,81


187,19


R$


21.583,06


R$


-


R$


21.583,06


14.387,42

-


-







282,15


37,53


319,68


591,32


R$


13.958,00


R$


1.856,61


R$


15.814,61


29.252,56


87,70



87,70


-


R$


4.178,91


R$


-


R$


4.178,91


-
-

-





-

-






12,00


12,00

4,00

R$

2.950,68

R$

-

R$

2.950,68

983,56
-

-
130,00
R$
-
R$
-
R$
-
2.272,40



-




-



-



R$



-



R$



-



R$



-



-


12,00



12,00


4,00


R$


7.688,40


R$


-


R$


7.688,40


2.562,80
-

-





-

-









	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado
71.105,00
LABOR - 071105 - 2
Grade de ferro em barra chata, inclusive
chumbamento
m2
17,60
17,60
273,36
4.811,14
71.106,00
LABOR - 071106 - 2
Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive
chumbamento
m2
9,60
9,60
576,30
5.532,48
717,00

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)






71.701,00

LABOR - 071701 - 2
Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e
contramarco, exclusive vidro

m2

10,20

10,20

432,09

4.407,32

71.702,00

LABOR - 071702 - 2
Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho,
alizar e contramarco, exclusive vidro

m2

3,60

3,60

513,21

1.847,56

71.704,00

LABOR - 071704 - 2
Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com
tranca, caixilho, alizar e contramarco

m2

6,70

11,32

768,86

8.703,50
8,00

VIDROS E ESPELHOS





801,00

VIDROS PARA ESQUADRIAS





80.102,00
LABOR - 080102 - 1
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de
espessura
m2
10,20
10,20
203,49
2.075,60
80.103,00
LABOR - 080103 - 1
Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de
espessura
m2
3,60
3,60
221,00
795,60
802,00

ESPELHOS






80.201,00

LABOR - 080201 - 1
Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos
cromados

m2

2,40

2,40

440,18

1.056,43
9,00

COBERTURA





901,00

ESTRUTURA PARA TELHADO







90.102,00


LABOR - 090102 - 4
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas


m2


209,60


209,60


80,64


16.902,14
902,00

TELHADO








C-0104


EPEAO
TELHA EM ACO GALVALUME TRAP 40 SUP. E INF. 0.43MM SANDUICHE ENCHIMENTO "EPS" 30MM PINT 2 FACES COR BRANCA REF. PANISSOL, SANTO ANDRE OU EQUIVALENTE (LABOR)



m2


1.312,10


1.312,10


131,24


172.200,00
903,00

RUFOS E CALHAS





90.312,00
LABOR - 090312 - 1
Calha em chapa galvanizada com largura de 40
cm
m
420,60
420,60
92,47
38.892,88
10,00

IMPERMEABILIZAÇÃO






1.002,00

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS





100.203,00
LABOR - 100203 - 1
Pintura impermeabilizante com igolflex ou
equivalente a 3 demãos
m2
600,50
600,50
25,04
15.036,52
12,00

REVESTIMENTO DE PAREDES


-

-
1.202,00

ACABAMENTOS


-

-


120.201,00


LABOR - 120201 - 1
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello


m2


41,80


41,80


63,32


2.646,78

120.227,00

LABOR - 120227 - 1
Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

m

179,40

179,40

32,65

5.857,41

120.232,00

LABOR - 120232 - 1
Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza
claro esp. 3 mm

m2

140,70

140,70

66,47

9.352,33

1.203,00

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA



-


-

120.301,00

LABOR - 120301 - 1
Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 20 mm

m2

2.213,90

2.213,90

20,88

46.226,23

120.302,00

LABOR - 120302 - 1
Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço
1:0.5:6, espessura 5mm

m2

2.213,90

2.213,90

15,76

34.891,06

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo
17,56

17,56
0,04
R$
4.800,20
R$
-
R$
4.800,20
10,93
9,58

9,58
0,02
R$
5.520,95
R$
-
R$
5.520,95
11,53
-

-






10,12


10,12

0,08

R$

4.372,75

R$

-

R$

4.372,75

34,57

3,60


3,60

-

R$

1.847,56

R$

-

R$

1.847,56

-

6,70


6,70

4,62

R$

5.151,36

R$

-

R$

5.151,36

3.552,13
-

-





-

-





10,12

10,12
0,08
R$
2.059,32
R$
-
R$
2.059,32
16,28
3,60

3,60
-
R$
795,60
R$
-
R$
795,60
-
-

-






2,40


2,40

-

R$

1.056,43

R$

-

R$

1.056,43

-
-

-





-

-







209,60



209,60


0,00


R$


16.901,94


R$


-


R$


16.901,94


0,20
-

-







607,10


120,12


727,22


584,88


R$


79.675,61


R$


15.764,55


R$


95.440,16


76.759,85
-

-





200,20

200,20
220,40
R$
18.512,49
R$
-
R$
18.512,49
20.380,39
-

-






-


-





548,65
51,84
600,49
0,01
R$
13.738,20
R$
1.298,07
R$
15.036,27
0,25
-

-





-

-







41,76



41,76


0,04


R$


2.644,24


R$


-


R$


2.644,24


2,53

169,25


169,25

10,15

R$

5.526,01

R$

-

R$

5.526,01

331,40

76,30


76,30

64,40

R$

5.071,79

R$

-

R$

5.071,79

4.280,54

-


-






547,62


547,62

1.666,28

R$

11.434,26

R$

-

R$

11.434,26

34.791,97

803,37


803,37

1.410,53

R$

12.661,13

R$

-

R$

12.661,13

22.229,94




	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado

120.308,00

LABOR - 120308 - 2
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm,
com utilização de impermeabilizante

m2

2.213,90

2.213,90

4,46

9.873,99
13,00

PISOS INTERNOS E EXTERNOS


-

-
1.301,00

LASTRO DE CONTRAPISO


-

-

130.103,00

LABOR - 130103 - 1
Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5,
espessura 3cm

m2

51,80

51,80

14,96

774,93
130.109,00
LABOR - 130109 - 1
Lastro regularizado e impermeabilizado de
concreto não estrutural, espessura de 8 cm
m2
634,30
634,30
47,02
29.824,79
1.302,00

ACABAMENTOS


-

-


130.231,00


LABOR - 130231 - 1
Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm


m2


753,10


864,54


95,33


82.416,84
1.303,00

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS


-

-
130.317,00
LABOR - 130317 - 1
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
m
19,40
19,40
55,65
1.079,61



130.322,00


LABOR - 130322 - 1
Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento


m


307,50


307,50


19,08


5.867,10
14,00

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS


-

-
1.401,00

SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS


-

-


140.108,00


LABOR - 140108 - 1
Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em
projeto


und


3,00


3,00


4.174,12


12.522,36


140.109,00


LABOR - 140109 - 1
Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj.


und


1,00


1,00


4.383,62


4.383,62
1.407,00

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS


-

-
140.701,00
LABOR - 140701 - 1
Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de
cozinha, etc...)
pt
23,00
23,00
64,92
1.493,16
140.703,00
LABOR - 140703 - 1
Ponto de torneira de jardim (para praças)
pt
5,00
5,00
244,35
1.221,75
140.705,00
LABOR - 140705 - 1
Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)
pt
6,00
6,00
77,73
466,38
140.706,00
LABOR - 140706 - 1
Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório,
mictório, tanque, bidê, etc...)
pt
10,00
10,00
61,68
616,80

140.707,00

LABOR - 140707 - 1
Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc

pt

2,00

2,00

108,87

217,74
1.409,00

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS


-

-
140.903,00
LABOR - 140903 - 1
Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de
100mm incluindo escavação e aterro com areia
m
60,00
60,00
40,01
2.400,60
1.411,00

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA


-

-


141.101,00


LABOR - 141101 - 2
Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e
enchimento


und


4,00


4,00


356,01


1.424,04



141.104,00


LABOR - 141104 - 2
Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto


und


1,00


1,00


385,71


385,71


141.105,00


LABOR - 141105 - 2
Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto


und


2,00


2,00


378,13


756,26

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo

883,28


883,28

1.330,62

R$

3.939,43

R$

-

R$

3.939,43

5.934,57
-

-





-

-






-


-

51,80

R$

-

R$

-

R$

-

774,93
349,53

349,53
284,77
R$
16.434,81
R$
-
R$
16.434,81
13.389,97
-

-







502,21



502,21


362,33


R$


47.875,74


R$


-


R$


47.875,74


34.541,10
-

-





17,00

17,00
2,40
R$
946,05
R$
-
R$
946,05
133,56


-



-


307,50


R$


-


R$


-


R$


-


5.867,10
-

-





-

-







3,00



3,00


-


R$


12.522,36


R$


-


R$


12.522,36


-


1,00



1,00


-


R$


4.383,62


R$


-


R$


4.383,62


-
-

-





23,00

23,00
-
R$
1.493,16
R$
-
R$
1.493,16
-
-

-
5,00
R$
-
R$
-
R$
-
1.221,75
6,00

6,00
-
R$
466,38
R$
-
R$
466,38
-
10,00

10,00
-
R$
616,80
R$
-
R$
616,80
-

2,00


2,00

-

R$

217,74

R$

-

R$

217,74

-
-

-





36,00

36,00
24,00
R$
1.440,36
R$
-
R$
1.440,36
960,24
-

-







2,00



2,00


2,00


R$


712,02


R$


-


R$


712,02


712,02


1,00



1,00


-


R$


385,71


R$


-


R$


385,71


-


2,00



2,00


-


R$


756,26


R$


-


R$


756,26


-




	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado
1.414,00

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS
SOLDÁVEIS DE PVC


-

-
141.410,00
LABOR - 141410 - 1
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.
25mm (3/4"), inclusive conexões
m
50,00
50,00
15,57
778,50
141.412,00
LABOR - 141412 - 1
Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm.
40mm (11/4"), inclusive conexões
m
80,00
80,00
26,20
2.096,00
1.415,00

REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC


-

-
141.522,00
LABOR - 141522 - 1
Adaptador de PVC soldável com flanges livres
para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4")
und
150,00
150,00
14,81
2.221,50
141.525,00
LABOR - 141525 - 1
Adaptador de PVC soldável com flanges livres
para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")
und
6,00
6,00
33,40
200,40
1.421,00

CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS


-

-
142.120,00
LABOR - 142120 - 1
Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm)
und
2,00
2,00
90,13
180,26
142.124,00
LABOR - 142124 - 1
Adaptador de PVC com flanges livres para caixa
d'água de 25mmx3/4"
und
2,00
2,00
14,81
29,62

1.422,00

ABERTURA E FECHAMENTO DE
RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa)



-


-
142.201,00
LABOR - 142201 - 1
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria,
para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1"
m
9,00
9,00
10,27
92,43
15,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


-

-
1.501,00

PADRÃO DE ENTRADA


-

-


150.122,00


LABOR - 150122 - 2
Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura


und


1,00


1,00


1.005,55


1.005,55
1.503,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO


-

-
150.306,00
LABOR - 150306 - 1
Quadro de distribuição de energia, de embutir,
com 12 divisões modulares com barramento
und
1,00
1,00
267,05
267,05
150.307,00
LABOR - 150307 - 1
Quadro de distribuição de energia, de embutir,
com 18 divisões modulares, com barramento
und
1,00
1,00
441,72
441,72
150.313,00
LABOR - 150313 - 1
Quadro de distribuição de energia, de embutir,
com 6 divisões modulares, sem barramento
und
5,00
5,00
158,58
792,90


150.317,00


LABOR - 150317 - 1
Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch


und


1,00


1,00


1.400,69


1.400,69
1.506,00

CAIXAS DE PASSAGEM


-

-


150.610,00


LABOR - 150610 - 2
Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm


und


1,00


1,00


215,64


215,64


150.616,00


LABOR - 150616 - 2
Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm


und


6,00


6,00


215,25


1.291,50
1.507,00

ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS


-

-


150.702,00


LABOR - 150702 - 1
Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos


m


100,00


100,00


41,45


4.145,00
1.508,00

INSTALAÇÕES APARENTES


-

-

150.802,00

LABOR - 150802 - 4
Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B,
inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"

und

25,00

25,00

16,57

414,25

150.803,00

LABOR - 150803 - 4
Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T,
inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"

und

25,00

25,00

20,44

511,00

150.805,00

LABOR - 150805 - 4
Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X,
inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4"

und

5,00

5,00

22,95

114,75
150.835,00
LABOR - 150835 - 2
Eletrocalha perfurada em chapa de aço
galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa
m
30,00
30,00
46,70
1.401,00
150.862,00
LABOR - 150862 - 1
Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de
aço galvanizada 18, dim. 300mm
und
6,00
6,00
56,99
341,94

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo
-

-





27,02

27,02
22,98
R$
420,70
R$
-
R$
420,70
357,80
-

-
80,00
R$
-
R$
-
R$
-
2.096,00
-

-





-

-
150,00
R$
-
R$
-
R$
-
2.221,50
-

-
6,00
R$
-
R$
-
R$
-
200,40
-

-





-

-
2,00
R$
-
R$
-
R$
-
180,26
-

-
2,00
R$
-
R$
-
R$
-
29,62

-


-





1,80

1,80
7,20
R$
18,49
R$
-
R$
18,49
73,94
-

-





-

-







-



-


1,00


R$


-


R$


-


R$


-


1.005,55
-

-





1,00

1,00
-
R$
267,05
R$
-
R$
267,05
-
1,00

1,00
-
R$
441,72
R$
-
R$
441,72
-
-

-
5,00
R$
-
R$
-
R$
-
792,90


-



-


1,00


R$


-


R$


-


R$


-


1.400,69
-

-







-



-


1,00


R$


-


R$


-


R$


-


215,64


-



-


6,00


R$


-


R$


-


R$


-


1.291,50
-

-







23,00



23,00


77,00


R$


953,35


R$


-


R$


953,35


3.191,65
-

-






-


-

25,00

R$

-

R$

-

R$

-

414,25

-


-

25,00

R$

-

R$

-

R$

-

511,00

-


-

5,00

R$

-

R$

-

R$

-

114,75
30,00

30,00
-
R$
1.401,00
R$
-
R$
1.401,00
-
-

-
6,00
R$
-
R$
-
R$
-
341,94




	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado

1.510,00

CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA



-


-


151.002,00


LABOR - 151002 - 3
Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm


und


6,00


6,00


187,38


1.124,28
1.511,00

ELETRODUTOS E CONEXÕES


-

-
151.126,00
LABOR - 151126 - 1
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4"
(25mm), inclusive conexões
m
275,00
275,00
10,88
2.992,00
151.132,00
LABOR - 151132 - 1
Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de
referência TIGRE
m
25,00
25,00
6,23
155,75
151.135,00
LABOR - 151135 - 1
Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4"
(110mm), inclusive conexões
m
300,00
300,00
80,78
24.234,00
1.513,00

CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES


-

-

151.301,00

LABOR - 151301 - 2
Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente

und

8,00

8,00

14,25

114,00

151.302,00

LABOR - 151302 - 2
Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente

und

5,00

5,00

14,25

71,25

151.311,00

LABOR - 151311 - 2
Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente

und

1,00

1,00

71,09

71,09

151.314,00

LABOR - 151314 - 2
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

und

1,00

1,00

273,99

273,99

151.322,00

LABOR - 151322 - 2
Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente

und

6,00

6,00

45,35

272,10

151.334,00

LABOR - 151334 - 2
Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V
20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente

und

1,00

1,00

866,61

866,61
1.514,00

FIOS E CABOS





151.402,00
LABOR - 151402 - 1
Fio de cobre termoplástico, com isolamento para
750V, seção de 2.5 mm2
m
2.400,00
2.400,00
5,00
12.000,00
151.404,00
LABOR - 151404 - 1
Fio ou cabo de cobre termoplástico, com
isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2
m
600,00
600,00
8,45
5.070,00
151.427,00
LABOR - 151427 - 1
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento
para 1000V, seção de 120.0 mm2
m
500,00
500,00
124,34
62.170,00
151.429,00
LABOR - 151429 - 2
Cabo de cobre termoplástico, com isolamento
para 1000V, seção de 70,0mm2
m
150,00
150,00
72,33
10.849,50
151.439,00
LABOR - 151435 - 1
Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para
750V, seção 3x2,5mm2
m
15,00
15,00
11,71
175,65
1.517,00

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA







151.715,00


LABOR - 151715 - 6
Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6


und


1,00


1,00


64.955,72


64.955,72
1.518,00

PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10






151.801,00

LABOR - 151801 - 1
Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e
caixa estampada 4x4" (1 und)

und

68,00

68,00

138,29

9.403,72

151.802,00

LABOR - 151802 - 1
Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e
caixa estampada 4x4" (1 und)

und

2,00

2,00

122,26

244,52


151.803,00


LABOR - 151803 - 1
Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)


und


27,00


27,00


139,69


3.771,63

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo

-


-







-



-


6,00


R$


-


R$


-


R$


-


1.124,28
-

-
-
R$
-
R$
-
R$
-
-
-

-
275,00
R$
-
R$
-
R$
-
2.992,00
-

-
25,00
R$
-
R$
-
R$
-
155,75
23,00

23,00
277,00
R$
1.857,94
R$
-
R$
1.857,94
22.376,06
-

-






3,00


3,00

5,00

R$

42,75

R$

-

R$

42,75

71,25

5,00


5,00

-

R$

71,25

R$

-

R$

71,25

-

1,00


1,00

-

R$

71,09

R$

-

R$

71,09

-

1,00


1,00

-

R$

273,99

R$

-

R$

273,99

-

6,00


6,00

-

R$

272,10

R$

-

R$

272,10

-

-


-

1,00

R$

-

R$

-

R$

-

866,61
-

-





431,24

431,24
1.968,76
R$
2.156,22
R$
-
R$
2.156,22
9.843,79
386,72

386,72
213,28
R$
3.267,77
R$
-
R$
3.267,77
1.802,23
-

-
500,00
R$
-
R$
-
R$
-
62.170,00
-

-
150,00
R$
-
R$
-
R$
-
10.849,50
-

-
15,00
R$
-
R$
-
R$
-
175,65
-

-







-



-


1,00


R$


-


R$


-


R$


-


64.955,72
-

-






18,00


18,00

50,00

R$

2.489,22

R$

-

R$

2.489,22

6.914,50

2,00


2,00

-

R$

244,52

R$

-

R$

244,52

-


17,00



17,00


10,00


R$


2.374,73


R$


-


R$


2.374,73


1.396,90
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Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado


151.806,00


LABOR - 151806 - 1
Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und)


und


5,00


5,00


206,57


1.032,85


151.809,00


LABOR - 151809 - 1
Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und)


und


5,00


5,00


124,45


622,25


151.810,00


LABOR - 151810 - 1
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)


und


5,00


5,00


235,14


1.175,70



151.811,00


LABOR - 151811 - 1
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de
2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und)


und


13,00


13,00


147,54


1.918,02


151.820,00


LABOR - 151820 - 1
Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)


und


1,00


1,00


117,93


117,93
1.520,00

TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS





152.012,00
LABOR - 152012 - 1
Terminal para ligação de cabo a barra de 120
mm2
und
60,00
60,00
54,06
3.243,60
16,00

OUTRAS INSTALAÇÕES





1.603,00

INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO






160.303,00

LABOR - 160303 - 2
Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x
30 cm

und

4,00

4,00

279,48

1.117,92


160.304,00


LABOR - 160304 - 2
Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores


und


1,00


1,00


915,05


915,05

160.308,00

LABOR - 160308 - 1
Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para
aterramento, diam. 50mm2

m

2.000,00

2.000,00

48,94

97.880,00
1.606,00

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO






160.605,00

LABOR - 160605 - 4
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und

2,00

2,00

180,69

361,38

160.607,00

LABOR - 160607 - 4
Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente

und

5,00

5,00

166,01

830,05

160.612,00

LABOR - 160612 - 2
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta
vertical)

und

14,00

14,00

21,33

298,62

160.613,00

LABOR - 160613 - 1
Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W
com tomada universal

und

3,00

3,00

162,95

488,85
1.608,00

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA






C-0103

EPEAO
Ponto duplo para rede lógica em caixa de PVC 4x4", com conectores RJ-45 fêmea e caixa 4x4"
PVC

und

5,00

5,00

407,28

2.036,40
17,00

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS





1.701,00

LOUÇAS






170.101,00

LABOR - 170101 - 1
Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados,
exclusive torneira.

und

6,00

6,00

522,27

3.133,62
170.111,00
LABOR - 170111 - 1
Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de
referência Deca, Celite ou Ideal Standard.
und
6,00
6,00
68,34
410,04
170.129,00
LABOR - 170129 - 1
Bacia sifonada de louça branca com caixa
acoplada, inclusive acessórios
und
6,00
6,00
421,16
2.526,96

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo


5,00



5,00


-


R$


1.032,85


R$


-


R$


1.032,85


-


-



-


5,00


R$


-


R$


-


R$


-


622,25


-



-


5,00


R$


-


R$


-


R$


-


1.175,70


8,00



8,00


5,00


R$


1.180,32


R$


-


R$


1.180,32


737,70


1,00



1,00


-


R$


117,93


R$


-


R$


117,93


-
-

-





-

-
60,00
R$
-
R$
-
R$
-
3.243,60
-

-





-

-






-


-

4,00

R$

-

R$

-

R$

-

1.117,92


-



-


1,00


R$


-


R$


-


R$


-


915,05

-


-

2.000,00

R$

-

R$

-

R$

-

97.880,00
-

-






2,00


2,00

-

R$

361,38

R$

-

R$

361,38

-

-


-

5,00

R$

-

R$

-

R$

-

830,05

4,00


4,00

10,00

R$

85,32

R$

-

R$

85,32

213,30

3,00


3,00

-

R$

488,85

R$

-

R$

488,85

-
-

-






5,00


5,00

-

R$

2.036,40

R$

-

R$

2.036,40

-
-

-





-

-






6,00


6,00

-

R$

3.133,62

R$

-

R$

3.133,62

-
6,00

6,00
-
R$
410,04
R$
-
R$
410,04
-
6,00

6,00
-
R$
2.526,96
R$
-
R$
2.526,96
-
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Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado
1.702,00

BANCADAS





170.220,00
LABOR - 170220 - 1
Bancada de granito com espessura de 2 cm
m2
6,30
6,30
250,88
1.580,54
1.703,00

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS





170.306,00
LABOR - 170306 - 1
Torneira para tanque, marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol.
und
2,00
2,00
107,15
214,30
170.309,00
LABOR - 170309 - 1
Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol
und
6,00
6,00
73,72
442,32

170.304,00

LABOR - 170304 - 1
Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou
Docol

und

6,00

6,00

129,78

778,68
170.315,00
LABOR - 170315 - 1
Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia,
marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und
1,00
1,00
142,56
142,56
170.321,00
LABOR - 170321 - 1
Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1")
und
2,00
2,00
52,09
104,18
170.323,00
LABOR - 170323 - 1
Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2")
und
5,00
5,00
89,05
445,25

170.330,00

LABOR - 170330 - 1
Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar,
Deca ou Docol

und

7,00

7,00

188,80

1.321,60
1.705,00

OUTROS APARELHOS






170.519,00

LABOR - 170519 - 1
Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol

und

6,00

6,00

198,72

1.192,32


170.530,00


LABOR - 170530 - 2
Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira


und


1,00


1,00


314,36


314,36

170.540,00

LABOR - 170540 - 3
Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive
flanges e torneira de bóia

und

2,00

2,00

717,15

1.434,30
170.555,00
LABOR - 170555 - 1
Tanque de mármore sintético com um bojo,
inclusive válvula e sifão em PVC
und
2,00
2,00
259,43
518,86
18,00

APARELHOS ELÉTRICOS





1.801,00

LUMINÁRIAS








181.001,00


LABOR - 181001 - 4
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE


und


6,00


6,00


106,35


638,10



181.002,00


LABOR - 181002 - 3
Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref.
CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU
EQUIVALENTE


und


62,00


62,00


153,63


9.525,06



13.390,00



SINAPI
REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO.



und



2,00



2,00



135,77



271,54
1.802,00

INTERRUPTORES E TOMADAS






180.201,00

LABOR - 180201 - 5
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"

und

36,00

36,00

24,35

876,60

180.202,00

LABOR - 180202 - 3
Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"

und

6,00

6,00

27,97

167,82
180.204,00
LABOR - 180204 - 1
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com
placa 4x2"
und
6,00
6,00
23,45
140,70
180.205,00
LABOR - 180205 - 2
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V,
com placa 4x2"
und
5,00
5,00
40,31
201,55

180.207,00

LABOR - 180207 - 3
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"

und

13,00

13,00

41,21

535,73
1.804,00

POSTES






QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo
-

-





3,67

3,67
2,63
R$
920,73
R$
-
R$
920,73
659,81
-

-





2,00

2,00
-
R$
214,30
R$
-
R$
214,30
-
1,00

1,00
5,00
R$
73,72
R$
-
R$
73,72
368,60

6,00


6,00

-

R$

778,68

R$

-

R$

778,68

-
1,00

1,00
-
R$
142,56
R$
-
R$
142,56
-
1,00

1,00
1,00
R$
52,09
R$
-
R$
52,09
52,09
-

-
5,00
R$
-
R$
-
R$
-
445,25

5,00


5,00

2,00

R$

944,00

R$

-

R$

944,00

377,60
-

-






6,00


6,00

-

R$

1.192,32

R$

-

R$

1.192,32

-


1,00



1,00


-


R$


314,36


R$


-


R$


314,36


-

-


-

2,00

R$

-

R$

-

R$

-

1.434,30
2,00

2,00
-
R$
518,86
R$
-
R$
518,86
-
-

-





-

-







6,00



6,00


-


R$


638,10


R$


-


R$


638,10


-


12,00



12,00


50,00


R$


1.843,56


R$


-


R$


1.843,56


7.681,50



-




-



2,00



R$



-



R$



-



R$



-



271,54
-

-






26,00


26,00

10,00

R$

633,10

R$

-

R$

633,10

243,50

6,00


6,00

-

R$

167,82

R$

-

R$

167,82

-
1,00

1,00
5,00
R$
23,45
R$
-
R$
23,45
117,25
-

-
5,00
R$
-
R$
-
R$
-
201,55

8,00


8,00

5,00

R$

329,68

R$

-

R$

329,68

206,05
-

-









	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado


180.408,00


LABOR - 180408 - 3
Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W
/220V alto fator de potência, Tecnowatt ou
equivalente.


und


10,00


10,00


3.806,07


38.060,70
19,00

PINTURA





1.901,00

SOBRE PAREDES E FORROS






190.101,00

LABOR - 190101 - 1
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

485,00

485,00

7,71

3.739,35

190.103,00

LABOR - 190103 - 1
Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência
Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

173,30

173,30

9,53

1.651,55

190.106,00

LABOR - 190106 - 1
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m2

2.554,30

2.554,30

13,47

34.406,42
1.903,00

SOBRE MADEIRA






190.302,00

LABOR - 190302 - 1
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
demãos

m2

209,60

209,60

14,21

2.978,42

190.306,00

LABOR - 190306 - 2
Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de
referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2

50,50

50,50

13,40

676,70
1.904,00

SOBRE METAL






190.418,00

LABOR - 190418 - 1
Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de
Epoxi

m2

336,70

336,70

20,68

6.962,96
20,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS





2.001,00

MUROS E FECHAMENTOS







C-0101


EPEAO
Muro de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=1.0m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia


m


200,00


200,00


373,51


74.702,00



C-0102


EPEAO
Muro de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=3.0m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas(3x) e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia


m


166,00


166,00


731,45


121.420,70
2.002,00

PAVIMENTAÇÃO






200.202,00

LABOR - 200202 - 1
Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

m

422,60

422,60

32,53

13.747,18


200.237,00


LABOR - 200237 - 1
Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm


m2


2.139,80


2.139,80


46,91


100.378,02
2.004,00

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA





200.401,00
LABOR - 200401 - 2
Limpeza geral da obra (edificação)
m2
1.606,10
1.606,10
5,90
9.475,99
200.402,00
LABOR - 200402 - 1
Limpeza geral de obras (quadras, praças e
jardins)
m2
440,00
440,00
0,98
431,20
2.005,00

DIVERSOS EXTERNOS






200.576,00

LABOR - 200576 - 1
Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação

und

1,00

1,00

750,11

750,11
2.007,00

QUADRA DE ESPORTES







200.738,00


LABOR - 200738 - 2
Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha


kg


8.547,50


9.883,81


21,83


215.763,55
31,00

SERVIÇOS GERAIS






3.125,00

MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS=48,02%)





312.505,00
LABOR - 312505 - 1
Engenheiro Junior (Leis Sociais = 49,11%)
mês
1,25
4,50
12.030,94
54.139,23

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo


-



-


10,00


R$


-


R$


-


R$


-


38.060,70
-

-





-

-






255,56


255,56

229,44

R$

1.970,38

R$

-

R$

1.970,38

1.768,97

173,24


173,24

0,06

R$

1.650,98

R$

-

R$

1.650,98

0,57

1.375,65


1.375,65

1.178,65

R$

18.529,97

R$

-

R$

18.529,97

15.876,45
-

-






209,60


209,60

-

R$

2.978,42

R$

-

R$

2.978,42

-

30,24


30,24

20,26

R$

405,22

R$

-

R$

405,22

271,48
-

-
-
R$
-

R$
-
-

160,16


160,16

176,54

R$

3.312,11

R$

-

R$

3.312,11

3.650,85
-

-





-

-







200,00



200,00


-


R$


74.702,00


R$


-


R$


74.702,00


-


59,76


14,94


74,70


91,30


R$


43.711,45


R$


10.927,86


R$


54.639,32


66.781,39
-

-






80,98


80,98

341,62

R$

2.634,28

R$

-

R$

2.634,28

11.112,90


424,72



424,72


1.715,08


R$


19.923,51


R$


-


R$


19.923,51


80.454,51
-

-





1.347,50

1.347,50
258,60
R$
7.950,24
R$
-
R$
7.950,24
1.525,75
-

-
440,00
R$
-
R$
-
R$
-
431,20
-

-






-


-

1,00

R$

-

R$

-

R$

-

750,11
-

-







5.241,61


27,27


5.268,88


4.614,93


R$


114.424,37


R$


595,30


R$


115.019,68


100.743,87
-

-






-


-





4,60

4,60
-	0,10
R$
55.342,32
R$
-
R$
55.342,32
-	1.203,09




	Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO



Especificação do Serviço
CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO)

Item
Fonte/Código


Und.
Quant. Contrato Original
Quant.
Consolidada

Preço Unitário
Valor Total Consolidado
312.507,00
LABOR - 312507 - 1
Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais =
49,11%)
mês
5,00
18,00
3.241,05
58.338,90
312.522,00
LABOR - 312522 - 1
Encarregado de Turma (Leis Sociais = 49,11%)
mês
5,00
18,00
2.764,43
49.759,74
SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS (SEM BDI)
-

-
ITEM
FONTE/CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO




-


ORÇ GEORE DER
Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem SPT em locais com até 50 km de distância

unid


1,00

737,65

737,65


ORÇ GEORE DER
Sondagem SPT - Na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari)

m


60,00

74,56

4.473,88

10.512,00

LABOR - 010512 - 1
Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

mês


0,75

17.082,38

12.811,79
40.787,00
DER - 40787 - 07/2022
Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita
m3

36,12
147,68
5.334,20








VALOR TOTAL
2.348.410,78
VALOR TOTAL + BDI 31,96%
3.098.962,87

QUANTIDADES
VALORES EM R$
Acumulado Anterior (22°
Medição)

23ª Medição
Acumulado Total

Saldo
Acumulado Anterior (22°
Medição)
23ª Medição (14/09/2026)

Acumulado Total

Saldo
15,00
2,00
17,00
1,00
R$	48.615,75
R$
6.482,10
R$	55.097,85
3.241,05
18,25

18,25
-	0,25
R$	50.450,85
R$
-
R$	50.450,85
-	691,11
-

-





-

-






1,00


1,00

-

R$	737,65

R$

-

R$	737,65

-

60,00


60,00

-

R$	4.473,88

R$

-

R$	4.473,88

-

0,75


0,75

-

R$	12.811,79

R$

-

R$	12.811,79

-
36,12

36,12
-
R$	5.334,20
R$
-
R$	5.334,20
-



-




-


-
R$	1.328.641,48
R$
62.813,04
1.391.454,52
956.956,26



R$ 1.753.275,30
R$
82.888,08
R$ 1.836.163,39
1.262.799,49
REAJUSTAMENTO 29,47830% (1º, 2º, 3º E 4º REAJUSTAMENTOS)

R$
24.434,00


TOTAL COM BDI + 1º, 2º, 3º E 4º REAJUSTAMENTOS:
R$
107.322,08




