| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 102 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |
| 10.201,00 | LABOR - 010201 - 1 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m2 | 141,10 | 141,10 | 11,41 | 1.609,95 |
| 10.202,00 | LABOR - 010202 - 1 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m2 | 16,80 | 16,80 | 6,14 | 103,15 |
| 10.206,00 | LABOR - 010206 - 1 | Demolição de revestimento com azulejos | m2 | 41,80 | 41,80 | 21,95 | 917,51 |
| 10.208,00 | LABOR - 010208 - 1 | Retirada de revestimento antigo em reboco | m2 | 142,50 | 142,50 | 4,38 | 624,15 |
| 10.209,00 | LABOR - 010209 - 1 | Demolição de alvenaria | m3 | 312,20 | 312,20 | 26,33 | 8.220,23 |
| 10.214,00 | LABOR - 010214 - 1 | Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes | m2 | 14,10 | 14,10 | 7,02 | 98,98 |
| 10.219,00 | LABOR - 010219 - 1 | Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) | m3 | 16,90 | 16,90 | 145,43 | 2.457,77 |
| 10.223,00 | LABOR - 010223 - 1 | Retirada de aparelhos sanitários | und | 10,00 | 10,00 | 9,12 | 91,20 |
| 10.224,00 | LABOR - 010224 - 1 | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões | m2 | 337,70 | 337,70 | 7,72 | 2.607,04 |
| 10.225,00 | LABOR - 010225 - 1 | Retirada de bancada de pia | m2 | 1,80 | 1,80 | 10,94 | 19,69 |
| 10.238,00 | LABOR - 010238 - 1 | Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa | m2 | 259,40 | 259,40 | 4,38 | 1.136,17 |
| 10.240,00 | LABOR - 010240 - 1 | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) | und | 44,00 | 44,00 | 4,84 | 212,96 |
| 10.246,00 | LABOR - 010246 - 1 | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta | m2 | 482,90 | 482,90 | 1,67 | 806,44 |
| 10.253,00 | LABOR - 010253 - 1 | Remoção de engradamento de madeira de cobertura para reaproveitamento | m2 | 209,60 | 209,60 | 12,90 | 2.703,84 |
| 10.256,00 | LABOR - 010256 - 1 | Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira | m2 | 81,70 | 81,70 | 3,36 | 274,51 |
| 10.264,00 | LABOR - 010264 - 1 | Demolição de piso granilite | m2 | 32,60 | 32,60 | 12,17 | 396,74 |
| 10.271,00 | LABOR - 010271 - 1 | Retirada de caixas/quadros elétricos | und | 1,00 | 1,00 | 6,53 | 6,53 |
| 10.280,00 | LABOR - 010280 - 1 | Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura | m2 | 29,20 | 29,20 | 3,83 | 111,84 |
| 10.286,00 | LABOR - 010286 - 1 | Demolição de divisória de granito | m2 | 12,70 | 12,70 | 6,49 | 82,42 |
| 103,00 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  |  |
| 10.315,00 | LABOR - 010315 - 1 | Retirada de cobertura em telhas Canalete 49 | m2 | 209,60 | 209,60 | 5,49 | 1.150,70 |
| 10.323,00 | LABOR - 010323 - 1 | Retirada de torneiras e registros | und | 10,00 | 10,00 | 6,16 | 61,60 |
| 104,00 |  | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  |  |
| 10.401,00 | LABOR - 010401 - 1 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m2 | 1.960,00 | 3.235,00 | 0,65 | 2.102,75 |
| 10.402,00 | LABOR - 010402 - 1 | Raspagem e limpeza do terreno (manual) | m2 | 1.192,00 | 2.467,00 | 2,10 | 5.180,70 |
| 105,00 |  | LOCAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 10.501,00 | LABOR - 010501 - 2 | Locação de obra com gabarito de madeira | m2 | 1.995,50 | 1.995,50 | 7,51 | 14.986,21 |
| 2,00 |  | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 203,00 |  | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  |  |  |
| 20.305,00 | LABOR - 020305 - 2 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES | m2 | 1,00 | 8,00 | 286,43 | 2.291,44 |
| 20.344,00 | LABOR - 020344 - 2 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 5,00 | 10,00 | 828,53 | 8.285,30 |
| 20.350,00 | LABOR - 020350 - 1 | Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "IOPES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x) | m | 111,80 | 111,80 | 134,59 | 15.047,16 |
| 20.352,00 | LABOR - 020352 - 1 | Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 5,00 | 21,00 | 747,96 | 15.707,16 |
| 20.353,00 | LABOR - 020353 - 1 | Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 5,00 | 21,00 | 683,05 | 14.344,05 |
| 20.354,00 | LABOR - 020354 - 1 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 5,00 | 21,00 | 511,81 | 10.748,01 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| 133,90 |  | 133,90 | 7,20 | R$ | 1.527,80 | R$ | - | R$ | 1.527,80 | 82,15 |
| 16,80 |  | 16,80 | - | R$ | 103,15 | R$ | - | R$ | 103,15 | - |
| 41,80 |  | 41,80 | - | R$ | 917,51 | R$ | - | R$ | 917,51 | - |
| 49,88 |  | 49,88 | 92,62 | R$ | 218,47 | R$ | - | R$ | 218,47 | 405,68 |
| 305,86 |  | 305,86 | 6,34 | R$ | 8.053,29 | R$ | - | R$ | 8.053,29 | 166,93 |
| 14,10 |  | 14,10 | - | R$ | 98,98 | R$ | - | R$ | 98,98 | - |
| 16,90 |  | 16,90 | - | R$ | 2.457,77 | R$ | - | R$ | 2.457,77 | - |
| 10,00 |  | 10,00 | - | R$ | 91,20 | R$ | - | R$ | 91,20 | - |
| 337,70 |  | 337,70 | - | R$ | 2.607,04 | R$ | - | R$ | 2.607,04 | - |
| 1,80 |  | 1,80 | - | R$ | 19,69 | R$ | - | R$ | 19,69 | - |
| 118,06 |  | 118,06 | 141,34 | R$ | 517,11 | R$ | - | R$ | 517,11 | 619,06 |
| 44,00 |  | 44,00 | - | R$ | 212,96 | R$ | - | R$ | 212,96 | - |
| 372,17 |  | 372,17 | 110,73 | R$ | 621,53 | R$ | - | R$ | 621,53 | 184,91 |
| 209,60 |  | 209,60 | - | R$ | 2.703,84 | R$ | - | R$ | 2.703,84 | - |
| 81,68 |  | 81,68 | 0,03 | R$ | 274,43 | R$ | - | R$ | 274,43 | 0,08 |
| 24,00 |  | 24,00 | 8,60 | R$ | 292,08 | R$ | - | R$ | 292,08 | 104,66 |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 6,53 | R$ | - | R$ | 6,53 | - |
| - |  | - | 29,20 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 111,84 |
| 12,70 |  | 12,70 | - | R$ | 82,42 | R$ | - | R$ | 82,42 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209,60 |  | 209,60 | 0,00 | R$ | 1.150,69 | R$ | - | R$ | 1.150,69 | 0,01 |
| 10,00 |  | 10,00 | - | R$ | 61,60 | R$ | - | R$ | 61,60 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.451,09 |  | 3.451,09 | - 216,09 | R$ | 2.243,21 | R$ | - | R$ | 2.243,21 | - 140,46 |
| 3.123,09 |  | 3.123,09 | - 656,09 | R$ | 6.558,49 | R$ | - | R$ | 6.558,49 | - 1.377,79 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.995,50 |  | 1.995,50 | - | R$ | 14.986,21 | R$ | - | R$ | 14.986,21 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | R$ | - |  |  | R$ | - | - |
| - |  | - | 8,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 2.291,44 |
| 6,00 |  | 6,00 | 4,00 | R$ | 4.971,18 | R$ | - | R$ | 4.971,18 | 3.314,12 |
| 88,80 |  | 88,80 | 23,00 | R$ | 11.951,59 | R$ | - | R$ | 11.951,59 | 3.095,57 |
| 17,00 | 1,00 | 18,00 | 3,00 | R$ | 12.715,32 | R$ | 747,96 | R$ | 13.463,28 | 2.243,88 |
| 17,00 | 1,00 | 18,00 | 3,00 | R$ | 11.611,85 | R$ | 683,05 | R$ | 12.294,90 | 2.049,15 |
| 16,00 |  | 16,00 | 5,00 | R$ | 8.188,96 | R$ | - | R$ | 8.188,96 | 2.559,05 |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 20.355,00 | LABOR - 020355 - 1 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 5,00 | 21,00 | 804,88 | 16.902,48 |
| 20.356,00 | LABOR - 020356 - 1 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 5,00 | 21,00 | 502,55 | 10.553,55 |
| 3,00 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |
| 301,00 |  | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 30.101,00 | LABOR - 030101 - 1 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m3 | 718,90 | 803,25 | 36,52 | 29.334,67 |
| 30.103,00 | LABOR - 030103 - 1 | Escavação mecânica em material de 1a. categoria | m3 | 360,00 | 360,00 | 8,38 | 3.016,80 |
| 40.184,00 | DER-ES | Escavação, carga e transporte de material de 1ª cat. 1000 a 1200 m com moto-escavo- transportador | m3 | 200,00 | 535,32 | 23,85 | 12.767,38 |
| 302,00 |  | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 30.201,00 | LABOR - 030201 - 1 | Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | m3 | 500,10 | 730,55 | 34,42 | 25.145,38 |
| 30.203,00 | LABOR - 030203 - 1 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente | m3 | 83,40 | 83,40 | 110,82 | 9.242,39 |
| 30.204,00 | LABOR - 030204 - 1 | Lastro de areia | m3 | 81,60 | 81,60 | 109,55 | 8.939,28 |
| 30.206,00 | LABOR - 030206 - 2 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 46,60 | 46,60 | 103,01 | 4.800,27 |
| 30.210,00 | LABOR - 030210 - 1 | Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material | m3 | 360,00 | 360,00 | 18,48 | 6.652,80 |
| 42.547,00 | DER-ES | Espalhamento de material de 1ª categoria com motoniveladora | m3 | 360,00 | 360,00 | 1,67 | 601,20 |
| 303,00 |  | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |
| 30.304,00 | LABOR - 030304 - 2 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m3 | 20,00 | 115,00 | 48,85 | 5.617,75 |
| 4,00 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |
| 402,00 |  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  |  |
| 40.206,00 | LABOR - 040206 - 2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 710,00 | 765,80 | 55,48 | 42.486,58 |
| 40.231,00 | LABOR - 040231 - 1 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 29,20 | 34,36 | 418,71 | 14.386,88 |
| 40.243,00 | LABOR - 040243 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 3.689,00 | 3.733,20 | 10,84 | 40.467,85 |
| 40.245,00 | LABOR - 040245 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 1.670,00 | 1.855,28 | 11,08 | 20.556,52 |
| 40.246,00 | LABOR - 040246 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 3.432,00 | 4.007,19 | 13,24 | 53.055,20 |
| 40.249,00 | LABOR - 040249 - 2 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 36,00 | 111,48 | 91,48 | 10.198,19 |
| 40.253,00 | LABOR - 040253 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 88,60 | 167,75 | 404,28 | 67.817,21 |
| 403,00 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| 40.328,00 | LABOR - 040328 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 750,00 | 750,00 | 10,84 | 8.130,00 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| 21,00 |  | 21,00 | - | R$ | 16.902,48 | R$ | - | R$ | 16.902,48 | - |
| 21,00 |  | 21,00 | - | R$ | 10.553,55 | R$ | - | R$ | 10.553,55 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 803,25 |  | 803,25 | 0,00 | R$ | 29.334,52 | R$ | - | R$ | 29.334,52 | 0,16 |
| 212,83 | 73,92 | 286,75 | 73,25 | R$ | 1.783,50 | R$ | 619,45 | R$ | 2.402,95 | 613,85 |
| 528,53 |  | 528,53 | 6,79 | R$ | 12.605,51 | R$ | - | R$ | 12.605,51 | 161,87 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 730,55 |  | 730,55 | 0,00 | R$ | 25.145,38 | R$ | - | R$ | 25.145,38 | 0,00 |
| - |  | - | 83,40 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 9.242,39 |
| 33,60 |  | 33,60 | 48,00 | R$ | 3.680,88 | R$ | - | R$ | 3.680,88 | 5.258,40 |
| 46,60 |  | 46,60 | - | R$ | 4.800,27 | R$ | - | R$ | 4.800,27 | - |
| 352,16 |  | 352,16 | 7,84 | R$ | 6.507,97 | R$ | - | R$ | 6.507,97 | 144,83 |
| - |  | - | 360,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 601,20 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115,00 |  | 115,00 | - | R$ | 5.617,75 | R$ | - | R$ | 5.617,75 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 621,74 | 117,38 | 739,12 | 26,68 | R$ | 34.494,02 | R$ | 6.512,24 | R$ | 41.006,27 | 1.480,32 |
| 17,36 | 5,61 | 22,97 | 11,39 | R$ | 7.270,83 | R$ | 2.348,96 | R$ | 9.619,80 | 4.767,08 |
| 3.572,83 |  | 3.572,83 | 160,36 | R$ | 38.729,52 | R$ | - | R$ | 38.729,52 | 1.738,34 |
| 2.466,89 |  | 2.466,89 | - 611,60 | R$ | 27.333,09 | R$ | - | R$ | 27.333,09 | - 6.776,56 |
| 3.035,60 | 162,56 | 3.198,16 | 809,03 | R$ | 40.191,36 | R$ | 2.152,29 | R$ | 42.343,66 | 10.711,54 |
| 409,00 |  | 409,00 | - 297,52 | R$ | 37.415,32 | R$ | - | R$ | 37.415,32 | - 27.217,13 |
| 132,41 | 24,24 | 156,65 | 11,10 | R$ | 53.528,98 | R$ | 9.799,75 | R$ | 63.328,72 | 4.488,49 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601,99 | 84,04 | 686,03 | 63,97 | R$ | 6.525,62 | R$ | 910,99 | R$ | 7.436,61 | 693,39 |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 40.331,00 | LABOR - 040331 - 1 | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel) | m3 | 16,50 | 16,50 | 407,57 | 6.724,91 |
| 40.332,00 | LABOR - 040332 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 465,00 | 465,00 | 11,08 | 5.152,20 |
| 40.333,00 | LABOR - 040333 - 1 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 290,00 | 290,00 | 13,24 | 3.839,60 |
| 40.339,00 | LABOR - 040339 - 2 | Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma) | m2 | 254,00 | 309,33 | 84,70 | 26.200,25 |
| 5,00 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |
| 501,00 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 50.112,00 | LABOR - 050112 - 3 | Cobogó de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura das juntas 15 mm | m2 | 3,50 | 3,50 | 98,63 | 345,21 |
| 502,00 |  | PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS |  |  |  |  |  |
| 50.205,00 | LABOR - 050205 - 1 | Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza | m2 | 22,20 | 22,20 | 293,82 | 6.522,80 |
| 503,00 |  | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  |  |  |
| 50.301,00 | LABOR - 050301 - 2 | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 40,30 | 40,30 | 6,88 | 277,26 |
| 50.303,00 | LABOR - 050303 - 2 | Verga/contraverga curva de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma | m | 22,90 | 22,90 | 52,47 | 1.201,56 |
| 505,00 |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |
| 50.501,00 | LABOR - 050501 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm | m2 | 468,00 | 468,00 | 76,86 | 35.970,48 |
| 506,00 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |  |
| 50.602,00 | LABOR - 050602 - 1 | Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm | m2 | 911,00 | 911,00 | 49,47 | 45.067,17 |
| 50.605,00 | LABOR - 050605 - 1 | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra) | m2 | 87,70 | 87,70 | 47,65 | 4.178,91 |
| 6,00 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 601,00 |  | MARCOS E ALIZARES |  |  |  |  |  |
| 60.103,00 | LABOR - 060103 - 2 | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m | und | 16,00 | 16,00 | 245,89 | 3.934,24 |
| 60.113,00 | LABOR - 060113 - 2 | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) 7 x 1,5 cm | m | 130,00 | 130,00 | 17,48 | 2.272,40 |
| 613,00 |  | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  | - |  | - |
| 61.303,00 | LABOR - 061303 - 2 | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m | und | 16,00 | 16,00 | 640,70 | 10.251,20 |
| 7,00 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |
| 711,00 |  | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  |  |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| 10,82 | 0,82 | 11,64 | 4,86 | R$ | 4.410,97 | R$ | 334,21 | R$ | 4.745,18 | 1.979,73 |
| 372,00 |  | 372,00 | 93,00 | R$ | 4.121,73 | R$ | - | R$ | 4.121,73 | 1.030,47 |
| 231,97 | 24,06 | 256,03 | 33,97 | R$ | 3.071,26 | R$ | 318,55 | R$ | 3.389,82 | 449,78 |
| 164,65 | 17,25 | 181,90 | 127,43 | R$ | 13.945,74 | R$ | 1.461,08 | R$ | 15.406,81 | 10.793,44 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,92 |  | 1,92 | 1,58 | R$ | 189,37 | R$ | - | R$ | 189,37 | 155,84 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13,46 |  | 13,46 | 8,74 | R$ | 3.955,99 | R$ | - | R$ | 3.955,99 | 2.566,81 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31,60 |  | 31,60 | 8,70 | R$ | 217,41 | R$ | - | R$ | 217,41 | 59,86 |
| - |  | - | 22,90 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.201,56 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280,81 |  | 280,81 | 187,19 | R$ | 21.583,06 | R$ | - | R$ | 21.583,06 | 14.387,42 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282,15 | 37,53 | 319,68 | 591,32 | R$ | 13.958,00 | R$ | 1.856,61 | R$ | 15.814,61 | 29.252,56 |
| 87,70 |  | 87,70 | - | R$ | 4.178,91 | R$ | - | R$ | 4.178,91 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 |  | 12,00 | 4,00 | R$ | 2.950,68 | R$ | - | R$ | 2.950,68 | 983,56 |
| - |  | - | 130,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 2.272,40 |
| - |  | - | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | - |
| 12,00 |  | 12,00 | 4,00 | R$ | 7.688,40 | R$ | - | R$ | 7.688,40 | 2.562,80 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 71.105,00 | LABOR - 071105 - 2 | Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 17,60 | 17,60 | 273,36 | 4.811,14 |
| 71.106,00 | LABOR - 071106 - 2 | Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento | m2 | 9,60 | 9,60 | 576,30 | 5.532,48 |
| 717,00 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  |  |  |
| 71.701,00 | LABOR - 071701 - 2 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | m2 | 10,20 | 10,20 | 432,09 | 4.407,32 |
| 71.702,00 | LABOR - 071702 - 2 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | m2 | 3,60 | 3,60 | 513,21 | 1.847,56 |
| 71.704,00 | LABOR - 071704 - 2 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | m2 | 6,70 | 11,32 | 768,86 | 8.703,50 |
| 8,00 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 801,00 |  | VIDROS PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |
| 80.102,00 | LABOR - 080102 - 1 | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura | m2 | 10,20 | 10,20 | 203,49 | 2.075,60 |
| 80.103,00 | LABOR - 080103 - 1 | Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura | m2 | 3,60 | 3,60 | 221,00 | 795,60 |
| 802,00 |  | ESPELHOS |  |  |  |  |  |
| 80.201,00 | LABOR - 080201 - 1 | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados | m2 | 2,40 | 2,40 | 440,18 | 1.056,43 |
| 9,00 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |
| 901,00 |  | ESTRUTURA PARA TELHADO |  |  |  |  |  |
| 90.102,00 | LABOR - 090102 - 4 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas | m2 | 209,60 | 209,60 | 80,64 | 16.902,14 |
| 902,00 |  | TELHADO |  |  |  |  |  |
| C-0104 | EPEAO | TELHA EM ACO GALVALUME TRAP 40 SUP. E INF. 0.43MM SANDUICHE ENCHIMENTO "EPS" 30MM PINT 2 FACES COR BRANCA REF. PANISSOL, SANTO ANDRE OU EQUIVALENTE (LABOR) | m2 | 1.312,10 | 1.312,10 | 131,24 | 172.200,00 |
| 903,00 |  | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  |  |
| 90.312,00 | LABOR - 090312 - 1 | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm | m | 420,60 | 420,60 | 92,47 | 38.892,88 |
| 10,00 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 1.002,00 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  |  |  |
| 100.203,00 | LABOR - 100203 - 1 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 600,50 | 600,50 | 25,04 | 15.036,52 |
| 12,00 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  | - |  | - |
| 1.202,00 |  | ACABAMENTOS |  |  | - |  | - |
| 120.201,00 | LABOR - 120201 - 1 | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello | m2 | 41,80 | 41,80 | 63,32 | 2.646,78 |
| 120.227,00 | LABOR - 120227 - 1 | Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados | m | 179,40 | 179,40 | 32,65 | 5.857,41 |
| 120.232,00 | LABOR - 120232 - 1 | Cerâmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello, empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm | m2 | 140,70 | 140,70 | 66,47 | 9.352,33 |
| 1.203,00 |  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  | - |  | - |
| 120.301,00 | LABOR - 120301 - 1 | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm | m2 | 2.213,90 | 2.213,90 | 20,88 | 46.226,23 |
| 120.302,00 | LABOR - 120302 - 1 | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm | m2 | 2.213,90 | 2.213,90 | 15,76 | 34.891,06 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| 17,56 |  | 17,56 | 0,04 | R$ | 4.800,20 | R$ | - | R$ | 4.800,20 | 10,93 |
| 9,58 |  | 9,58 | 0,02 | R$ | 5.520,95 | R$ | - | R$ | 5.520,95 | 11,53 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,12 |  | 10,12 | 0,08 | R$ | 4.372,75 | R$ | - | R$ | 4.372,75 | 34,57 |
| 3,60 |  | 3,60 | - | R$ | 1.847,56 | R$ | - | R$ | 1.847,56 | - |
| 6,70 |  | 6,70 | 4,62 | R$ | 5.151,36 | R$ | - | R$ | 5.151,36 | 3.552,13 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,12 |  | 10,12 | 0,08 | R$ | 2.059,32 | R$ | - | R$ | 2.059,32 | 16,28 |
| 3,60 |  | 3,60 | - | R$ | 795,60 | R$ | - | R$ | 795,60 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,40 |  | 2,40 | - | R$ | 1.056,43 | R$ | - | R$ | 1.056,43 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209,60 |  | 209,60 | 0,00 | R$ | 16.901,94 | R$ | - | R$ | 16.901,94 | 0,20 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607,10 | 120,12 | 727,22 | 584,88 | R$ | 79.675,61 | R$ | 15.764,55 | R$ | 95.440,16 | 76.759,85 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,20 |  | 200,20 | 220,40 | R$ | 18.512,49 | R$ | - | R$ | 18.512,49 | 20.380,39 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548,65 | 51,84 | 600,49 | 0,01 | R$ | 13.738,20 | R$ | 1.298,07 | R$ | 15.036,27 | 0,25 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,76 |  | 41,76 | 0,04 | R$ | 2.644,24 | R$ | - | R$ | 2.644,24 | 2,53 |
| 169,25 |  | 169,25 | 10,15 | R$ | 5.526,01 | R$ | - | R$ | 5.526,01 | 331,40 |
| 76,30 |  | 76,30 | 64,40 | R$ | 5.071,79 | R$ | - | R$ | 5.071,79 | 4.280,54 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547,62 |  | 547,62 | 1.666,28 | R$ | 11.434,26 | R$ | - | R$ | 11.434,26 | 34.791,97 |
| 803,37 |  | 803,37 | 1.410,53 | R$ | 12.661,13 | R$ | - | R$ | 12.661,13 | 22.229,94 |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 120.308,00 | LABOR - 120308 - 2 | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante | m2 | 2.213,90 | 2.213,90 | 4,46 | 9.873,99 |
| 13,00 |  | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  | - |  | - |
| 1.301,00 |  | LASTRO DE CONTRAPISO |  |  | - |  | - |
| 130.103,00 | LABOR - 130103 - 1 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m2 | 51,80 | 51,80 | 14,96 | 774,93 |
| 130.109,00 | LABOR - 130109 - 1 | Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm | m2 | 634,30 | 634,30 | 47,02 | 29.824,79 |
| 1.302,00 |  | ACABAMENTOS |  |  | - |  | - |
| 130.231,00 | LABOR - 130231 - 1 | Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm | m2 | 753,10 | 864,54 | 95,33 | 82.416,84 |
| 1.303,00 |  | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | - |  | - |
| 130.317,00 | LABOR - 130317 - 1 | Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm | m | 19,40 | 19,40 | 55,65 | 1.079,61 |
| 130.322,00 | LABOR - 130322 - 1 | Rodapé de argamassa de alta resistência tipo granilite ou equivalente de qualidade comprovada, altura de 10 cm e espessura de 10 mm, com cantos boleados, executado com cimento e granitina grana N.1, inclusive polimento | m | 307,50 | 307,50 | 19,08 | 5.867,10 |
| 14,00 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  | - |  | - |
| 1.401,00 |  | SUMIDOUROS, FOSSAS SÉPTICAS E FILTROS ANAERÓBIOS |  |  | - |  | - |
| 140.108,00 | LABOR - 140108 - 1 | Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútil 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo de limpeza e escavação, conf. detalhe em projeto | und | 3,00 | 3,00 | 4.174,12 | 12.522,36 |
| 140.109,00 | LABOR - 140109 - 1 | Filtro anaeróbio de anéis pré-moldados de concreto, diâm. 2.0m, Hútil 2.0m, compl., incl. tampa c/visita 60cm, concreto p/ fundo esp. 10cm, escavação, brita 4 e tubulação de saída esgoto 150mm, conf. proj. | und | 1,00 | 1,00 | 4.383,62 | 4.383,62 |
| 1.407,00 |  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  | - |  | - |
| 140.701,00 | LABOR - 140701 - 1 | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) | pt | 23,00 | 23,00 | 64,92 | 1.493,16 |
| 140.703,00 | LABOR - 140703 - 1 | Ponto de torneira de jardim (para praças) | pt | 5,00 | 5,00 | 244,35 | 1.221,75 |
| 140.705,00 | LABOR - 140705 - 1 | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) | pt | 6,00 | 6,00 | 77,73 | 466,38 |
| 140.706,00 | LABOR - 140706 - 1 | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) | pt | 10,00 | 10,00 | 61,68 | 616,80 |
| 140.707,00 | LABOR - 140707 - 1 | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc | pt | 2,00 | 2,00 | 108,87 | 217,74 |
| 1.409,00 |  | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS |  |  | - |  | - |
| 140.903,00 | LABOR - 140903 - 1 | Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia | m | 60,00 | 60,00 | 40,01 | 2.400,60 |
| 1.411,00 |  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  | - |  | - |
| 141.101,00 | LABOR - 141101 - 2 | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento | und | 4,00 | 4,00 | 356,01 | 1.424,04 |
| 141.104,00 | LABOR - 141104 - 2 | Caixa de gordura de alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim.60x60cm e Hmáx=1m, com tampa em concreto esp.5cm, lastro concreto esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavação, reaterro e parede interna em concreto | und | 1,00 | 1,00 | 385,71 | 385,71 |
| 141.105,00 | LABOR - 141105 - 2 | Caixa retentora de matéria sólida de alv. bloco conc.9x19x39cm, dim 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa conc. esp.5cm, lastro conc. esp.10cm, revest. internamente c/ chap, reb. impermeab., escavação, reaterro e parede int. em concreto | und | 2,00 | 2,00 | 378,13 | 756,26 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| 883,28 |  | 883,28 | 1.330,62 | R$ | 3.939,43 | R$ | - | R$ | 3.939,43 | 5.934,57 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 51,80 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 774,93 |
| 349,53 |  | 349,53 | 284,77 | R$ | 16.434,81 | R$ | - | R$ | 16.434,81 | 13.389,97 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502,21 |  | 502,21 | 362,33 | R$ | 47.875,74 | R$ | - | R$ | 47.875,74 | 34.541,10 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17,00 |  | 17,00 | 2,40 | R$ | 946,05 | R$ | - | R$ | 946,05 | 133,56 |
| - |  | - | 307,50 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 5.867,10 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 |  | 3,00 | - | R$ | 12.522,36 | R$ | - | R$ | 12.522,36 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 4.383,62 | R$ | - | R$ | 4.383,62 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,00 |  | 23,00 | - | R$ | 1.493,16 | R$ | - | R$ | 1.493,16 | - |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.221,75 |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 466,38 | R$ | - | R$ | 466,38 | - |
| 10,00 |  | 10,00 | - | R$ | 616,80 | R$ | - | R$ | 616,80 | - |
| 2,00 |  | 2,00 | - | R$ | 217,74 | R$ | - | R$ | 217,74 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,00 |  | 36,00 | 24,00 | R$ | 1.440,36 | R$ | - | R$ | 1.440,36 | 960,24 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 |  | 2,00 | 2,00 | R$ | 712,02 | R$ | - | R$ | 712,02 | 712,02 |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 385,71 | R$ | - | R$ | 385,71 | - |
| 2,00 |  | 2,00 | - | R$ | 756,26 | R$ | - | R$ | 756,26 | - |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 1.414,00 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  | - |  | - |
| 141.410,00 | LABOR - 141410 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões | m | 50,00 | 50,00 | 15,57 | 778,50 |
| 141.412,00 | LABOR - 141412 - 1 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões | m | 80,00 | 80,00 | 26,20 | 2.096,00 |
| 1.415,00 |  | REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC |  |  | - |  | - |
| 141.522,00 | LABOR - 141522 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm (3/4") | und | 150,00 | 150,00 | 14,81 | 2.221,50 |
| 141.525,00 | LABOR - 141525 - 1 | Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2") | und | 6,00 | 6,00 | 33,40 | 200,40 |
| 1.421,00 |  | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  | - |  | - |
| 142.120,00 | LABOR - 142120 - 1 | Torneira de bóia de PVC, diâm. 1" (25mm) | und | 2,00 | 2,00 | 90,13 | 180,26 |
| 142.124,00 | LABOR - 142124 - 1 | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" | und | 2,00 | 2,00 | 14,81 | 29,62 |
| 1.422,00 |  | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e aplicação de argamassa) |  |  | - |  | - |
| 142.201,00 | LABOR - 142201 - 1 | Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1/2" a 1" | m | 9,00 | 9,00 | 10,27 | 92,43 |
| 15,00 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | - |  | - |
| 1.501,00 |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  | - |  | - |
| 150.122,00 | LABOR - 150122 - 2 | Mureta de medição utilizando arg. cimento, cal e areia, dimensões 1100x2000x200mm, com pilares e cintas, revestido com chapisco e reboco, inclusive pintura emassamento e pintura acrílica a três demãos, exclusive cobertura | und | 1,00 | 1,00 | 1.005,55 | 1.005,55 |
| 1.503,00 |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | - |  | - |
| 150.306,00 | LABOR - 150306 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento | und | 1,00 | 1,00 | 267,05 | 267,05 |
| 150.307,00 | LABOR - 150307 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento | und | 1,00 | 1,00 | 441,72 | 441,72 |
| 150.313,00 | LABOR - 150313 - 1 | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 6 divisões modulares, sem barramento | und | 5,00 | 5,00 | 158,58 | 792,90 |
| 150.317,00 | LABOR - 150317 - 1 | Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch | und | 1,00 | 1,00 | 1.400,69 | 1.400,69 |
| 1.506,00 |  | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  | - |  | - |
| 150.610,00 | LABOR - 150610 - 2 | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm | und | 1,00 | 1,00 | 215,64 | 215,64 |
| 150.616,00 | LABOR - 150616 - 2 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 6,00 | 6,00 | 215,25 | 1.291,50 |
| 1.507,00 |  | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS |  |  | - |  | - |
| 150.702,00 | LABOR - 150702 - 1 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 30 cm, para 2 eletrodutos | m | 100,00 | 100,00 | 41,45 | 4.145,00 |
| 1.508,00 |  | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  | - |  | - |
| 150.802,00 | LABOR - 150802 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES,sem rosca, no formato B, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 25,00 | 25,00 | 16,57 | 414,25 |
| 150.803,00 | LABOR - 150803 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato T, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 25,00 | 25,00 | 20,44 | 511,00 |
| 150.805,00 | LABOR - 150805 - 4 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, sem rosca, no formato X, inclusive tampa com vedação, diâmetro 3/4" | und | 5,00 | 5,00 | 22,95 | 114,75 |
| 150.835,00 | LABOR - 150835 - 2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado nº16, 150x50mm, sem tampa | m | 30,00 | 30,00 | 46,70 | 1.401,00 |
| 150.862,00 | LABOR - 150862 - 1 | Tampa de encaixe para eletrocalha em chapa de aço galvanizada 18, dim. 300mm | und | 6,00 | 6,00 | 56,99 | 341,94 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27,02 |  | 27,02 | 22,98 | R$ | 420,70 | R$ | - | R$ | 420,70 | 357,80 |
| - |  | - | 80,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 2.096,00 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 150,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 2.221,50 |
| - |  | - | 6,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 200,40 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 2,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 180,26 |
| - |  | - | 2,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 29,62 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,80 |  | 1,80 | 7,20 | R$ | 18,49 | R$ | - | R$ | 18,49 | 73,94 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.005,55 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 267,05 | R$ | - | R$ | 267,05 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 441,72 | R$ | - | R$ | 441,72 | - |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 792,90 |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.400,69 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 215,64 |
| - |  | - | 6,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.291,50 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23,00 |  | 23,00 | 77,00 | R$ | 953,35 | R$ | - | R$ | 953,35 | 3.191,65 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 25,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 414,25 |
| - |  | - | 25,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 511,00 |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 114,75 |
| 30,00 |  | 30,00 | - | R$ | 1.401,00 | R$ | - | R$ | 1.401,00 | - |
| - |  | - | 6,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 341,94 |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 1.510,00 |  | CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  | - |  | - |
| 151.002,00 | LABOR - 151002 - 3 | Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm | und | 6,00 | 6,00 | 187,38 | 1.124,28 |
| 1.511,00 |  | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  | - |  | - |
| 151.126,00 | LABOR - 151126 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões | m | 275,00 | 275,00 | 10,88 | 2.992,00 |
| 151.132,00 | LABOR - 151132 - 1 | Eletroduto flexível corrugado 3/4" , marca de referência TIGRE | m | 25,00 | 25,00 | 6,23 | 155,75 |
| 151.135,00 | LABOR - 151135 - 1 | Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões | m | 300,00 | 300,00 | 80,78 | 24.234,00 |
| 1.513,00 |  | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  | - |  | - |
| 151.301,00 | LABOR - 151301 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 8,00 | 8,00 | 14,25 | 114,00 |
| 151.302,00 | LABOR - 151302 - 2 | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 5,00 | 5,00 | 14,25 | 71,25 |
| 151.311,00 | LABOR - 151311 - 2 | Mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1,00 | 1,00 | 71,09 | 71,09 |
| 151.314,00 | LABOR - 151314 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1,00 | 1,00 | 273,99 | 273,99 |
| 151.322,00 | LABOR - 151322 - 2 | Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 6,00 | 6,00 | 45,35 | 272,10 |
| 151.334,00 | LABOR - 151334 - 2 | Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente | und | 1,00 | 1,00 | 866,61 | 866,61 |
| 1.514,00 |  | FIOS E CABOS |  |  |  |  |  |
| 151.402,00 | LABOR - 151402 - 1 | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 | m | 2.400,00 | 2.400,00 | 5,00 | 12.000,00 |
| 151.404,00 | LABOR - 151404 - 1 | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 | m | 600,00 | 600,00 | 8,45 | 5.070,00 |
| 151.427,00 | LABOR - 151427 - 1 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2 | m | 500,00 | 500,00 | 124,34 | 62.170,00 |
| 151.429,00 | LABOR - 151429 - 2 | Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 70,0mm2 | m | 150,00 | 150,00 | 72,33 | 10.849,50 |
| 151.439,00 | LABOR - 151435 - 1 | Cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, seção 3x2,5mm2 | m | 15,00 | 15,00 | 11,71 | 175,65 |
| 1.517,00 |  | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  |  |  |
| 151.715,00 | LABOR - 151715 - 6 | Subestação ext. aérea trifás. 225KVA, completa, c/ quadros de medição, transf. a óleo, chave geral trip., poste e acessórios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl. mureta rev. c/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia traço 1:0.5:6 | und | 1,00 | 1,00 | 64.955,72 | 64.955,72 |
| 1.518,00 |  | PONTOS ELETRICOS REVISAO NR-10 |  |  |  |  |  |
| 151.801,00 | LABOR - 151801 - 1 | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 68,00 | 68,00 | 138,29 | 9.403,72 |
| 151.802,00 | LABOR - 151802 - 1 | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) | und | 2,00 | 2,00 | 122,26 | 244,52 |
| 151.803,00 | LABOR - 151803 - 1 | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 27,00 | 27,00 | 139,69 | 3.771,63 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 6,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.124,28 |
| - |  | - | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | - |
| - |  | - | 275,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 2.992,00 |
| - |  | - | 25,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 155,75 |
| 23,00 |  | 23,00 | 277,00 | R$ | 1.857,94 | R$ | - | R$ | 1.857,94 | 22.376,06 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 |  | 3,00 | 5,00 | R$ | 42,75 | R$ | - | R$ | 42,75 | 71,25 |
| 5,00 |  | 5,00 | - | R$ | 71,25 | R$ | - | R$ | 71,25 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 71,09 | R$ | - | R$ | 71,09 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 273,99 | R$ | - | R$ | 273,99 | - |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 272,10 | R$ | - | R$ | 272,10 | - |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 866,61 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431,24 |  | 431,24 | 1.968,76 | R$ | 2.156,22 | R$ | - | R$ | 2.156,22 | 9.843,79 |
| 386,72 |  | 386,72 | 213,28 | R$ | 3.267,77 | R$ | - | R$ | 3.267,77 | 1.802,23 |
| - |  | - | 500,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 62.170,00 |
| - |  | - | 150,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 10.849,50 |
| - |  | - | 15,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 175,65 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 64.955,72 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,00 |  | 18,00 | 50,00 | R$ | 2.489,22 | R$ | - | R$ | 2.489,22 | 6.914,50 |
| 2,00 |  | 2,00 | - | R$ | 244,52 | R$ | - | R$ | 244,52 | - |
| 17,00 |  | 17,00 | 10,00 | R$ | 2.374,73 | R$ | - | R$ | 2.374,73 | 1.396,90 |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 151.806,00 | LABOR - 151806 - 1 | Ponto padrão de tomada para ar refrigerado - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (6.0m), fio isolado PVC de 4.0mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5,00 | 5,00 | 206,57 | 1.032,85 |
| 151.809,00 | LABOR - 151809 - 1 | Ponto padrão de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (17.2m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5,00 | 5,00 | 124,45 | 622,25 |
| 151.810,00 | LABOR - 151810 - 1 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 5,00 | 5,00 | 235,14 | 1.175,70 |
| 151.811,00 | LABOR - 151811 - 1 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 13,00 | 13,00 | 147,54 | 1.918,02 |
| 151.820,00 | LABOR - 151820 - 1 | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla intermediário - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (15.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und) | und | 1,00 | 1,00 | 117,93 | 117,93 |
| 1.520,00 |  | TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS |  |  |  |  |  |
| 152.012,00 | LABOR - 152012 - 1 | Terminal para ligação de cabo a barra de 120 mm2 | und | 60,00 | 60,00 | 54,06 | 3.243,60 |
| 16,00 |  | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |
| 1.603,00 |  | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  |  |  |  |  |
| 160.303,00 | LABOR - 160303 - 2 | Aterramento com haste terra 5/8" x 2.40, cabo de cobre nu 6mm2, inclusive caixa de concreto 30 x 30 cm | und | 4,00 | 4,00 | 279,48 | 1.117,92 |
| 160.304,00 | LABOR - 160304 - 2 | Pára-raios tipo franklim incluindo base de fixação, conjunto de contraventagem c/abraçadeira p/3 estais em tubo e demais acessórios c/exceção do cabo de cobre de descida e suportes isoladores | und | 1,00 | 1,00 | 915,05 | 915,05 |
| 160.308,00 | LABOR - 160308 - 1 | Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2 | m | 2.000,00 | 2.000,00 | 48,94 | 97.880,00 |
| 1.606,00 |  | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |
| 160.605,00 | LABOR - 160605 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 2,00 | 2,00 | 180,69 | 361,38 |
| 160.607,00 | LABOR - 160607 - 4 | Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente | und | 5,00 | 5,00 | 166,01 | 830,05 |
| 160.612,00 | LABOR - 160612 - 2 | Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010- ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical) | und | 14,00 | 14,00 | 21,33 | 298,62 |
| 160.613,00 | LABOR - 160613 - 1 | Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal | und | 3,00 | 3,00 | 162,95 | 488,85 |
| 1.608,00 |  | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  |  |  |  |  |
| C-0103 | EPEAO | Ponto duplo para rede lógica em caixa de PVC 4x4", com conectores RJ-45 fêmea e caixa 4x4" PVC | und | 5,00 | 5,00 | 407,28 | 2.036,40 |
| 17,00 |  | APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS |  |  |  |  |  |
| 1.701,00 |  | LOUÇAS |  |  |  |  |  |
| 170.101,00 | LABOR - 170101 - 1 | Lavatório de louça branca com coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira. | und | 6,00 | 6,00 | 522,27 | 3.133,62 |
| 170.111,00 | LABOR - 170111 - 1 | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. | und | 6,00 | 6,00 | 68,34 | 410,04 |
| 170.129,00 | LABOR - 170129 - 1 | Bacia sifonada de louça branca com caixa acoplada, inclusive acessórios | und | 6,00 | 6,00 | 421,16 | 2.526,96 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| 5,00 |  | 5,00 | - | R$ | 1.032,85 | R$ | - | R$ | 1.032,85 | - |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 622,25 |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.175,70 |
| 8,00 |  | 8,00 | 5,00 | R$ | 1.180,32 | R$ | - | R$ | 1.180,32 | 737,70 |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 117,93 | R$ | - | R$ | 117,93 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 60,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 3.243,60 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 4,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.117,92 |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 915,05 |
| - |  | - | 2.000,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 97.880,00 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 |  | 2,00 | - | R$ | 361,38 | R$ | - | R$ | 361,38 | - |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 830,05 |
| 4,00 |  | 4,00 | 10,00 | R$ | 85,32 | R$ | - | R$ | 85,32 | 213,30 |
| 3,00 |  | 3,00 | - | R$ | 488,85 | R$ | - | R$ | 488,85 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 |  | 5,00 | - | R$ | 2.036,40 | R$ | - | R$ | 2.036,40 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 3.133,62 | R$ | - | R$ | 3.133,62 | - |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 410,04 | R$ | - | R$ | 410,04 | - |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 2.526,96 | R$ | - | R$ | 2.526,96 | - |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 1.702,00 |  | BANCADAS |  |  |  |  |  |
| 170.220,00 | LABOR - 170220 - 1 | Bancada de granito com espessura de 2 cm | m2 | 6,30 | 6,30 | 250,88 | 1.580,54 |
| 1.703,00 |  | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  |  |  |
| 170.306,00 | LABOR - 170306 - 1 | Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol. | und | 2,00 | 2,00 | 107,15 | 214,30 |
| 170.309,00 | LABOR - 170309 - 1 | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6,00 | 6,00 | 73,72 | 442,32 |
| 170.304,00 | LABOR - 170304 - 1 | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6,00 | 6,00 | 129,78 | 778,68 |
| 170.315,00 | LABOR - 170315 - 1 | Torneira pressão cromada diam. 1/2" para pia, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 1,00 | 1,00 | 142,56 | 142,56 |
| 170.321,00 | LABOR - 170321 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") | und | 2,00 | 2,00 | 52,09 | 104,18 |
| 170.323,00 | LABOR - 170323 - 1 | Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") | und | 5,00 | 5,00 | 89,05 | 445,25 |
| 170.330,00 | LABOR - 170330 - 1 | Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 7,00 | 7,00 | 188,80 | 1.321,60 |
| 1.705,00 |  | OUTROS APARELHOS |  |  |  |  |  |
| 170.519,00 | LABOR - 170519 - 1 | Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol | und | 6,00 | 6,00 | 198,72 | 1.192,32 |
| 170.530,00 | LABOR - 170530 - 2 | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira | und | 1,00 | 1,00 | 314,36 | 314,36 |
| 170.540,00 | LABOR - 170540 - 3 | Reservatório de polietileno de 1000l, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia | und | 2,00 | 2,00 | 717,15 | 1.434,30 |
| 170.555,00 | LABOR - 170555 - 1 | Tanque de mármore sintético com um bojo, inclusive válvula e sifão em PVC | und | 2,00 | 2,00 | 259,43 | 518,86 |
| 18,00 |  | APARELHOS ELÉTRICOS |  |  |  |  |  |
| 1.801,00 |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  |  |
| 181.001,00 | LABOR - 181001 - 4 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 9W temp. de cor 5000k c/ 60cm - Ref. CS216AL-N - AMES, 663 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 6,00 | 6,00 | 106,35 | 638,10 |
| 181.002,00 | LABOR - 181002 - 3 | Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor aletas parabólicas alum.alta pureza e refletância inclusive 2 lâmpadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt c/ 1,20m - Ref. CS232AL-N - AMES, 664 - LUMAVI OU EQUIVALENTE | und | 62,00 | 62,00 | 153,63 | 9.525,06 |
| 13.390,00 | SINAPI | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | und | 2,00 | 2,00 | 135,77 | 271,54 |
| 1.802,00 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  |  |  |  |  |
| 180.201,00 | LABOR - 180201 - 5 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2" | und | 36,00 | 36,00 | 24,35 | 876,60 |
| 180.202,00 | LABOR - 180202 - 3 | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2" | und | 6,00 | 6,00 | 27,97 | 167,82 |
| 180.204,00 | LABOR - 180204 - 1 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 6,00 | 6,00 | 23,45 | 140,70 |
| 180.205,00 | LABOR - 180205 - 2 | Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2" | und | 5,00 | 5,00 | 40,31 | 201,55 |
| 180.207,00 | LABOR - 180207 - 3 | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" | und | 13,00 | 13,00 | 41,21 | 535,73 |
| 1.804,00 |  | POSTES |  |  |  |  |  |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,67 |  | 3,67 | 2,63 | R$ | 920,73 | R$ | - | R$ | 920,73 | 659,81 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 |  | 2,00 | - | R$ | 214,30 | R$ | - | R$ | 214,30 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | 5,00 | R$ | 73,72 | R$ | - | R$ | 73,72 | 368,60 |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 778,68 | R$ | - | R$ | 778,68 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 142,56 | R$ | - | R$ | 142,56 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | 1,00 | R$ | 52,09 | R$ | - | R$ | 52,09 | 52,09 |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 445,25 |
| 5,00 |  | 5,00 | 2,00 | R$ | 944,00 | R$ | - | R$ | 944,00 | 377,60 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 1.192,32 | R$ | - | R$ | 1.192,32 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ | 314,36 | R$ | - | R$ | 314,36 | - |
| - |  | - | 2,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 1.434,30 |
| 2,00 |  | 2,00 | - | R$ | 518,86 | R$ | - | R$ | 518,86 | - |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 638,10 | R$ | - | R$ | 638,10 | - |
| 12,00 |  | 12,00 | 50,00 | R$ | 1.843,56 | R$ | - | R$ | 1.843,56 | 7.681,50 |
| - |  | - | 2,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 271,54 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,00 |  | 26,00 | 10,00 | R$ | 633,10 | R$ | - | R$ | 633,10 | 243,50 |
| 6,00 |  | 6,00 | - | R$ | 167,82 | R$ | - | R$ | 167,82 | - |
| 1,00 |  | 1,00 | 5,00 | R$ | 23,45 | R$ | - | R$ | 23,45 | 117,25 |
| - |  | - | 5,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 201,55 |
| 8,00 |  | 8,00 | 5,00 | R$ | 329,68 | R$ | - | R$ | 329,68 | 206,05 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 180.408,00 | LABOR - 180408 - 3 | Poste circular de concreto 11m padrão ESCELSA, incl. 3 projetores PL 400 MA c/ lâmpada VM 400W, reator tipo externo 400 W /220V alto fator de potência, Tecnowatt ou equivalente. | und | 10,00 | 10,00 | 3.806,07 | 38.060,70 |
| 19,00 |  | PINTURA |  |  |  |  |  |
| 1.901,00 |  | SOBRE PAREDES E FORROS |  |  |  |  |  |
| 190.101,00 | LABOR - 190101 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 485,00 | 485,00 | 7,71 | 3.739,35 |
| 190.103,00 | LABOR - 190103 - 1 | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 173,30 | 173,30 | 9,53 | 1.651,55 |
| 190.106,00 | LABOR - 190106 - 1 | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos | m2 | 2.554,30 | 2.554,30 | 13,47 | 34.406,42 |
| 1.903,00 |  | SOBRE MADEIRA |  |  |  |  |  |
| 190.302,00 | LABOR - 190302 - 1 | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos | m2 | 209,60 | 209,60 | 14,21 | 2.978,42 |
| 190.306,00 | LABOR - 190306 - 2 | Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex | m2 | 50,50 | 50,50 | 13,40 | 676,70 |
| 1.904,00 |  | SOBRE METAL |  |  |  |  |  |
| 190.418,00 | LABOR - 190418 - 1 | Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi | m2 | 336,70 | 336,70 | 20,68 | 6.962,96 |
| 20,00 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 2.001,00 |  | MUROS E FECHAMENTOS |  |  |  |  |  |
| C-0101 | EPEAO | Muro de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=1.0m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 200,00 | 200,00 | 373,51 | 74.702,00 |
| C-0102 | EPEAO | Muro de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=3.0m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas(3x) e sapatas, empregando arg. cimento cal e areia | m | 166,00 | 166,00 | 731,45 | 121.420,70 |
| 2.002,00 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 200.202,00 | LABOR - 200202 - 1 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 422,60 | 422,60 | 32,53 | 13.747,18 |
| 200.237,00 | LABOR - 200237 - 1 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm | m2 | 2.139,80 | 2.139,80 | 46,91 | 100.378,02 |
| 2.004,00 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  |  |
| 200.401,00 | LABOR - 200401 - 2 | Limpeza geral da obra (edificação) | m2 | 1.606,10 | 1.606,10 | 5,90 | 9.475,99 |
| 200.402,00 | LABOR - 200402 - 1 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m2 | 440,00 | 440,00 | 0,98 | 431,20 |
| 2.005,00 |  | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |
| 200.576,00 | LABOR - 200576 - 1 | Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação | und | 1,00 | 1,00 | 750,11 | 750,11 |
| 2.007,00 |  | QUADRA DE ESPORTES |  |  |  |  |  |
| 200.738,00 | LABOR - 200738 - 2 | Estrut. metálica p/ quadra poliesp. coberta constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha | kg | 8.547,50 | 9.883,81 | 21,83 | 215.763,55 |
| 31,00 |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  |
| 3.125,00 |  | MÃO DE OBRA (MENSALISTAS - COM DESONERAÇÃO - LEIS SOCIAIS=48,02%) |  |  |  |  |  |
| 312.505,00 | LABOR - 312505 - 1 | Engenheiro Junior (Leis Sociais = 49,11%) | mês | 1,25 | 4,50 | 12.030,94 | 54.139,23 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) |  | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total |  | Saldo |
| - |  | - | 10,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 38.060,70 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255,56 |  | 255,56 | 229,44 | R$ | 1.970,38 | R$ | - | R$ | 1.970,38 | 1.768,97 |
| 173,24 |  | 173,24 | 0,06 | R$ | 1.650,98 | R$ | - | R$ | 1.650,98 | 0,57 |
| 1.375,65 |  | 1.375,65 | 1.178,65 | R$ | 18.529,97 | R$ | - | R$ | 18.529,97 | 15.876,45 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209,60 |  | 209,60 | - | R$ | 2.978,42 | R$ | - | R$ | 2.978,42 | - |
| 30,24 |  | 30,24 | 20,26 | R$ | 405,22 | R$ | - | R$ | 405,22 | 271,48 |
| - |  | - | - | R$ | - |  |  | R$ | - | - |
| 160,16 |  | 160,16 | 176,54 | R$ | 3.312,11 | R$ | - | R$ | 3.312,11 | 3.650,85 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 |  | 200,00 | - | R$ | 74.702,00 | R$ | - | R$ | 74.702,00 | - |
| 59,76 | 14,94 | 74,70 | 91,30 | R$ | 43.711,45 | R$ | 10.927,86 | R$ | 54.639,32 | 66.781,39 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,98 |  | 80,98 | 341,62 | R$ | 2.634,28 | R$ | - | R$ | 2.634,28 | 11.112,90 |
| 424,72 |  | 424,72 | 1.715,08 | R$ | 19.923,51 | R$ | - | R$ | 19.923,51 | 80.454,51 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.347,50 |  | 1.347,50 | 258,60 | R$ | 7.950,24 | R$ | - | R$ | 7.950,24 | 1.525,75 |
| - |  | - | 440,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 431,20 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | 1,00 | R$ | - | R$ | - | R$ | - | 750,11 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.241,61 | 27,27 | 5.268,88 | 4.614,93 | R$ | 114.424,37 | R$ | 595,30 | R$ | 115.019,68 | 100.743,87 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,60 |  | 4,60 | - 0,10 | R$ | 55.342,32 | R$ | - | R$ | 55.342,32 | - 1.203,09 |

| Planilha Orçamentária - STAND DE TIRO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Especificação do Serviço | CONTRATO CONSOLIDADO (ORIGINAL + 1º E 2º ADITIVO) |  |  |  |  |
| Item | Fonte/Código |  | Und. | Quant. Contrato Original | Quant. Consolidada | Preço Unitário | Valor Total Consolidado |
| 312.507,00 | LABOR - 312507 - 1 | Tecnico Segundo Grau-C - (Leis Sociais = 49,11%) | mês | 5,00 | 18,00 | 3.241,05 | 58.338,90 |
| 312.522,00 | LABOR - 312522 - 1 | Encarregado de Turma (Leis Sociais = 49,11%) | mês | 5,00 | 18,00 | 2.764,43 | 49.759,74 |
| SERVIÇOS NÃO PLANILHADOS (SEM BDI) |  |  |  |  | - |  | - |
| ITEM | FONTE/CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO |  |  |  |  | - |
|  | ORÇ GEORE DER | Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para sondagem SPT em locais com até 50 km de distância | unid |  | 1,00 | 737,65 | 737,65 |
|  | ORÇ GEORE DER | Sondagem SPT - Na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão e Guarapari) | m |  | 60,00 | 74,56 | 4.473,88 |
| 10.512,00 | LABOR - 010512 - 1 | Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio) | mês |  | 0,75 | 17.082,38 | 12.811,79 |
| 40.787,00 | DER - 40787 - 07/2022 | Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita | m3 |  | 36,12 | 147,68 | 5.334,20 |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.348.410,78 |
| VALOR TOTAL + BDI 31,96% |  |  |  |  |  |  | 3.098.962,87 |

| QUANTIDADES |  |  |  | VALORES EM R$ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição | Acumulado Total | Saldo | Acumulado Anterior (22° Medição) | 23ª Medição (14/09/2026) |  | Acumulado Total | Saldo |
| 15,00 | 2,00 | 17,00 | 1,00 | R$ 48.615,75 | R$ | 6.482,10 | R$ 55.097,85 | 3.241,05 |
| 18,25 |  | 18,25 | - 0,25 | R$ 50.450,85 | R$ | - | R$ 50.450,85 | - 691,11 |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 |  | 1,00 | - | R$ 737,65 | R$ | - | R$ 737,65 | - |
| 60,00 |  | 60,00 | - | R$ 4.473,88 | R$ | - | R$ 4.473,88 | - |
| 0,75 |  | 0,75 | - | R$ 12.811,79 | R$ | - | R$ 12.811,79 | - |
| 36,12 |  | 36,12 | - | R$ 5.334,20 | R$ | - | R$ 5.334,20 | - |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - | R$ 1.328.641,48 | R$ | 62.813,04 | 1.391.454,52 | 956.956,26 |
|  |  |  |  | R$ 1.753.275,30 | R$ | 82.888,08 | R$ 1.836.163,39 | 1.262.799,49 |
| REAJUSTAMENTO 29,47830% (1º, 2º, 3º E 4º REAJUSTAMENTOS) |  |  |  |  | R$ | 24.434,00 |  |  |
| TOTAL COM BDI + 1º, 2º, 3º E 4º REAJUSTAMENTOS: |  |  |  |  | R$ | 107.322,08 |  |  |