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OAASIS/ORÇATECH

Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL



Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS

Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

Data Base (Io) :

Fevereiro/2023

2023-32VH8K - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  15/05/2023 15:41  PÁGINA 1 / 11

	Planilha :
	1 - IMPLANTAÇÃO
	
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.	Preço Unitário
	Preço Total

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	

	0101
	LIMPEZA DO TERRENO
	
	
	

	010101
	Raspagem e limpeza do terreno (mecânica)
	eta
	1	986,72
	986,72

	0102
	LOCAÇÃO
	
	
	

	010201
	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nivel médio)
	eta
	1	2.691,78
	2.691,78

	
	
	
	Total do Item 01:
	3.678,50

	02
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
	
	
	

	0201
	TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
	
	
	

	020101
	Placa de obra
	etap
	1	3.652,25
	3.652,25

	020102
	Tapume
	etap
	1	21.885,58
	21.885,58

	0202
	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18
	
	
	

	020201
	Mobilização e Instalação - 80%
	eta
	1	76.300,18
	76.300,18

	020202
	Desmobilização - 20%
	eta
	1	19.075,04
	19.075,04

	
	
	
	Total do Item 02:
	120.913,05

	03
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	

	0301
	ESCAVAÇÕES
	
	
	

	030101
	Escavação manual
	etap
	1	2.597,34
	2.597,34

	0302
	REATERRO E COMPACTAÇÃO
	
	
	

	030201
	Reaterro apiloado
	etap
	1	2.462,61
	2.462,61

	0303
	TRANSPORTES
	
	
	

	030301
	Remoção de entulho decorrente da execução de obras
	eta
	1	6.420,24
	6.420,24

	
	
	
	Total do Item 03:
	11.480,19

	04
	ESTRUTURAS
	
	
	

	0401
	INFRA-ESTRUTURA (BLOCOS DE FUNDAÇÃO; PILARETE; VIGAS E LAJES DO TÉRREO)
	
	
	

	040101
	Infra-estrutura - 50%
	etap
	1	12.508,64
	12.508,64

	040102
	Infra-estrutura - 50%
	etap
	1	12.508,64
	12.508,64

	
	
	
	Total do Item 04:
	25.017,28

	05
	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
	
	
	

	0501
	ACABAMENTOS
	
	
	

	050101
	TABEIRA VERTICAL EM GRANITO BRANCO ARABESCO H=12CM E ESP.=3CM
	
	
	

	05010101
	Tabeira
	etap
	1	11.956,47
	11.956,47

	050102
	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA GRANILITE, REGULARIZÇÃO DE BASE E LASTROS
	
	
	

	05010201
	Piso granilite sobre calçada em torno da edificação - 50%
	etap
	1	24.884,86
	24.884,86

	05010202
	Piso granilite sobre calçada em torno da edificação - 50%
	etap
	1	24.884,86
	24.884,86

	050103
	PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO APICOADO 80X80CM
	
	
	

	05010301
	Piso em granito branco arabesco apicoado
	etap
	1	7.974,33
	7.974,33

	050104
	CALÇADA EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO
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	Planilha :
	1 - IMPLANTAÇÃO
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.
	Preço Unitário
	Preço Total

	
	ANTIDERRAPANTE E JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÃSTICA, INCLUSIVE LASTRO
	
	
	
	

	05010401
	Calçada em piso cimentado - 50%
	eta
	1
	2.626,69
	2.626,69

	050105
	EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM LONA, TELA SOLDADA E SABE REGULARIZADORA
	
	
	
	

	05010501
	Piso em concreto
	etap
	1
	1.452,98
	1.452,98

	050106
	EXECUÇÃO DE PISO COM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS TIPO PAVI-S ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA
	
	
	
	

	05010601
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	10.889,23
	10.889,23

	05010602
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	10.889,23
	10.889,23

	05010603
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	10.889,23
	10.889,23

	05010604
	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25%
	etap
	1
	10.889,23
	10.889,23

	050107
	PISO PODOTÃTIL DE ALERTA LADRILHO HIDRÃULICO PASTILHADO VERMELHO, TAMANHO 20X20CM
	
	
	
	

	05010701
	Piso podotátil
	eta
	1
	4.558,40
	4.558,40



	
	Total do
	Item 05:
	121.895,51

	06
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS
	
	
	
	

	0601
	ENTRADA DE ÃGUA
	
	
	
	

	060101
	Padrão de entrada de água
	etap
	1
	1.286,62
	1.286,62

	0602
	TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
	
	
	
	

	060201
	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 25mm até 200mm - 50%
	etap
	1
	6.756,07
	6.756,07

	060202
	Tubo de PVC rígido soldável marrom de 25mm até 200mm - 50%
	etap
	1
	6.756,07
	6.756,07

	0603
	LIGAÇÃO PARA TORNEIRAS DE JARDIM
	
	
	
	

	060301
	Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
	etap
	1
	1.955,19
	1.955,19

	0604
	CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	
	
	
	

	060401
	Caixa de alvenaria - 50%
	etap
	1
	7.854,11
	7.854,11

	060402
	Caixa de alvenaria - 50%
	etap
	1
	7.854,11
	7.854,11

	
	
	
	Total do
	Item 06:
	32.462,17

	07
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	

	0701
	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA
	
	
	
	

	070101
	Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001 até 57000W - 220/127V
	etap
	1
	9.352,94
	9.352,94

	0702
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CAIXAS DE EMBUTIR 4X2" E 4X4"
	
	
	
	

	070201
	Caixa de passagem e caixas de embutir
	etap
	1
	1.928,95
	1.928,95

	0703
	ELETRODUTOS E CONEXÕES
	
	
	
	

	070301
	Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros, inclusive conexões
	etap
	1
	6.801,60
	6.801,60

	0704
	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS
	
	
	
	

	070401
	Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto
	etap
	1
	676,71
	676,71

	0705
	FIOS E CABOS
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	Planilha :
	1 - IMPLANTAÇÃO
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.
	Preço Unitário
	Preço Total

	070501
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV, anti-chama 90ºC HEPR - 2,5mm2 a 4,0mm2
	etap
	1
	5.536,00
	5.536,00

	070502
	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90ºC HEPR - 16,0 mm2 a 25,0mm2
	etap
	1
	5.462,74
	5.462,74

	0706
	CHAVES E DISJUNTORES
	
	
	
	

	070601
	Mini-Disjuntor e disjuntor
	etap
	1
	2.161,22
	2.161,22

	0707
	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM SOLO, COM DIMENSÕES DE 0,2 X 0,5M
	
	
	
	

	070701
	Abertura e fechamento de rasgo em solo
	etap
	1
	2.184,30
	2.184,30

	
	
	
	Total
	do Item 07:
	34.104,46

	08
0801
080101
	OUTRAS INSTALAÇÕES INSTALAÇÃO DE TELEFONE
Cabos telefônicos e caixas
	


etap
	


1
	


2.414,06
	


2.414,06

	
	
	
	Total
	do Item 08:
	2.414,06

	09
0901
090101
	APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÃRIAS
Luminárias, refletores e projetores
	


etap
	


1
	


9.232,36
	


9.232,36

	0902
	POSTES
	
	
	
	

	090201
	Poste Reto Simples com 01 ou 02 pétalas
	etap
	1
	20.057,58
	20.057,58

	
	
	
	Total
	do Item 09:
	29.289,94

	10
	PINTURA
	
	
	
	

	1001
	SOBRE PISOS
	
	
	
	

	100101
	Pintura de faixas para demarcação de estacionamento de vagas de garagem, caracteres de acessibilidade e faixa lateral, e faixa zebrada para acesso de deficiente.
	etap
	1
	1.191,65
	1.191,65

	
	
	
	Total
	do Item 10:
	1.191,65

	11
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	
	
	
	

	1101
	MUROS E FECHAMENTOS
	
	
	
	

	110101
	MURETA PARA GRADIL
	
	
	
	

	11010101
	Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas
	etap
	1
	11.284,44
	11.284,44

	
1102
	
MURO PARA FECHAMENTO DO TERRENO
	
	
	
	

	110201
	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25%
	etap
	1
	13.071,71
	13.071,71

	110202
	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25%
	etap
	1
	13.071,71
	13.071,71

	110203
	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25%
	etap
	1
	13.071,71
	13.071,71

	110204
	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos, c/ pilares, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos - 25%
	etap
	1
	13.071,71
	13.071,71

	1103
	PAVIMENTAÇÃO
	
	
	
	

	110301
	Meio-fio de concreto pré-moldado
	etap
	1
	6.818,84
	6.818,84

	1104
	PAISAGISMO
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	Planilha :
	1 - IMPLANTAÇÃO
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.
	Preço Unitário
	Preço Total

	110401
	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda
	etap
	1
	9.250,07
	9.250,07

	1105
	DIVERSOS EXTERNOS
	
	
	
	

	110501
	Tubo para conteção de veículos e bicicletário
	etap
	1
	5.445,19
	5.445,19

	110502
	Mastro para bandeira e base para totem
	etap
	1
	10.082,21
	10.082,21

	110503
	Fabricação/instalação de corrimão duplo para rampa dos fundos e escada principal
	etap
	1
	3.103,73
	3.103,73

	110504
	Fabricação/instalação de corrimão duplo e guarda-corpo para rampa de acesso principal
	etap
	1
	10.913,15
	10.913,15

	1106
	PORTÕES NYLOFOR
	
	
	
	

	110601
	Portão de abrir em Nylofor - Pedestres
	etap
	1
	2.505,82
	2.505,82

	110602
	Portão de correr em Nylofor - Veículos
	etap
	1
	11.503,63
	11.503,63

	1107
	GRADIL NYLOFOR
	
	
	
	

	110701
	Gradil em Nylofor
	etap
	1
	13.914,30
	13.914,30

	110702
	Gradil em Nylofor
	etap
	1
	13.914,30
	13.914,30

	110703
	Gradil em Nylofor
	etap
	1
	13.914,30
	13.914,30

	1108
	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
	
	
	
	

	110801
	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)
	eta
	1
	976,84
	976,84


548.360,47
Total da Planilha 1:
165.913,66
Total do Item 11:
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	Planilha :
	2 - EDIFICAÇÃO
	
	BDI :
	33,25 %

	
	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.	Preço Unitário
	Preço Total

	01
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	
	
	
	

	0101
	LOCAÇÃO
	
	
	
	

	010101
	Locação de obra com gabarito de madeira
	etap
	1
	1.620,63
	1.620,63

	
	
	
	Total do
	Item 01:
	1.620,63

	02
	MOVIMENTO DE TERRA
	
	
	
	

	0201
	ESCAVAÇÕES
	
	
	
	

	020101
	Escavação
	etap
	1
	5.503,56
	5.503,56

	0202
	REATERRO E COMPACTAÇÃO
	
	
	
	

	020201
	Reaterro
	etap
	1
	4.924,48
	4.924,48

	0203
	TRANSPORTES
	
	
	
	

	020301
	Remoção de entulho decorrente da execução de obras
	etap
	1
	1.676,32
	1.676,32

	
	
	
	Total do
	Item 02:
	12.104,36

	03
	ESTRUTURAS
	
	
	
	

	0301
	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
	
	
	
	

	030101
	Infra-Estrutura - 50%
	eta
	1
	34.701,60
	34.701,60

	030102
	Infra-Estrutura - 50%
	etap
	1
	34.701,60
	34.701,60

	0302
	SUPER-ESTRUTURA
	
	
	
	

	030201
	Super-Estrutura - 40% térreo
	etap
	1
	36.420,49
	36.420,49

	030202
	Super-Estrutura - 40% térreo
	etap
	1
	36.420,49
	36.420,49

	030203
	Super-Estrutura - 20% cobertura
	etap
	1
	18.210,25
	18.210,25


Total do Item 03:	160.454,43


	04
	PAREDES E PAINÉIS
	

	0401
	VERGAS/CONTRAVERGA
	

	040101
	Verga/contraverga
	etap
	1
	971,91
	971,91

	0402
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	
	
	
	

	040201
	Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo)
	etap
	1
	10.311,36
	10.311,36

	040202
	Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo)
	etap
	1
	10.311,36
	10.311,36

	040203
	Alvenaria de blocos cerâmicos - 20% (ático)
	etap
	1
	5.155,70
	5.155,70

	
	
	
	Total do
	Item 04:
	26.750,33

	05
	ESQUADRIAS DE MADEIRA
	
	
	
	

	0501
	MARCOS E ALIZARES
	
	
	
	

	050101
	Marco de madeira de lei - 50%
	etap
	1
	3.107,31
	3.107,31

	050102
	Marco de madeira de lei - 50%
	etap
	1
	3.107,31
	3.107,31

	0502
	PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO
	
	
	
	

	050201
	Porta em madeira de lei - 50%
	etap
	1
	6.480,84
	6.480,84

	050202
	Porta em madeira de lei - 50%
	etap
	1
	6.480,84
	6.480,84

	
	
	
	Total do
	Item 05:
	19.176,30

	06
	ESQUADRIAS METÃLICAS
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Orçamento : 1330501 - SEDE DO 3º PELOTÃO DA 10ª CIA INDEPENDENTE DE ALFREDO CHAVES - PLANILHA DE ETAPAS
	Órgão Cliente : POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO	Data Base (Io) : Fevereiro/2023

	Planilha :
	2 - EDIFICAÇÃO
	
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.	Preço Unitário
	Preço Total

	0601
	GRADES E PORTÕES
	
	
	

	060101
	Grade de ferro em barra chata 1"x3/16"
	etap
	1	5.499,35
	5.499,35

	060102
	Portão de ferro de abrir em barra chata 1"x3/4"x5/16" e vergalhão de 1"
	etap
	1	1.168,79
	1.168,79

	0602
	ESQUADRIAS METÃLICAS (M2)
	
	
	

	060201
	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
	etap
	1	1.214,45
	1.214,45

	060202
	Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro
	etap
	1	1.830,39
	1.830,39

	060203
	Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
	etap
	1	487,19
	487,19

	Total do Item 06:	10.200,17

	07
	VIDROS
	
	
	
	

	0701
	VIDROS PARA ESQUADRIAS
	
	
	
	

	070101
	Vidro para esquadrias
	etap
	1
	1.362,97
	1.362,97

	0702
	PELE DE VIDRO TIPO "STRUCTURAL GLAZING"
	
	
	
	

	070201
	Pele de vidro 01
	etap
	1
	32.838,24
	32.838,24

	070202
	Pele de vidro 02
	etap
	1
	15.363,49
	15.363,49

	070203
	Pele de vidro 03
	etap
	1
	22.384,41
	22.384,41

	0703
	VISOR EM VIDRO
	
	
	
	

	070301
	Visor em vidro plano e transparente
	etap
	1
	1.060,42
	1.060,42

	0704
	PORTA DE VIDRO
	
	
	
	

	070401
	Porta de correr/fixa para box em vidro
	etap
	1
	2.476,92
	2.476,92

	0705
	ESPELHOS NA COR PRATA, BISOTE 2CM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS
	
	
	
	

	070501
	Espelhos
	etap
	1
	1.173,67
	1.173,67


Total do Item 07:	76.660,12


	08
	COBERTURA
	

	0801
	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA E FIBROCIMENTO, COM PONTALETES, CAIBROS E TRATAMENTO DE CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS
	

	080101
	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju
	etap
	1
	16.369,47
	16.369,47

	0802
	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO
	
	
	
	

	080201
	Telhas fibricimento
	etap
	1
	9.604,46
	9.604,46

	0803
	RUFOS E CALHAS
	
	
	
	

	080301
	Chapim e rufo
	etap
	1
	16.899,23
	16.899,23

	080302
	Calha
	etap
	1
	16.494,12
	16.494,12

	
	
	
	Total do
	Item 08:
	59.367,28

	09
	TETOS E FORROS
	
	
	
	

	0901
	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA
	
	
	
	

	090101
	Chapisco e Reboco
	eta
	1
	379,35
	379,35

	0902
	REBAIXAMENTOS
	
	
	
	

	090201
	Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50%
	etap
	1
	5.486,88
	5.486,88
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	Planilha :
	2 - EDIFICAÇÃO
	
	BDI :
	33,25 %

	
	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.	Preço Unitário
	Preço Total

	090202
	Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50%
	etap
	1
	5.486,88
	5.486,88


Total do Item 09:	11.353,11


	10
	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
	

	1001
	REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
	

	100101
	Chapisco
	etap
	1
	5.252,12
	5.252,12

	100102
	Emboço
	etap
	1
	10.616,84
	10.616,84

	100103
	Reboco
	etap
	1
	22.717,75
	22.717,75

	1002
	ACABAMENTOS
	
	
	
	

	100201
	PASTILHA CERÂMICA 5X5CM, COR AZUL MARINHO, REF.: ATLAS, JATOBÃ OU EQUIV., ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO
	
	
	
	

	10020101
	Pastilha cerâmica 5x5 cm
	etap
	1
	41.197,48
	41.197,48

	100202
	PASTILHA 2,5X2,5CM COR MISCELÂNEA, REF.: JD8442, JATOBÃ OU SIMILAR, REJUNTE 3MM COR PALHA
	
	
	
	

	10020201
	Pastilha 2,5 x 2,5 cm
	etap
	1
	3.239,77
	3.239,77

	100203
	CERÂMICA 37X37CM, QUASAR MARE PASTILHADA, LINHA SUPREMA, REF.: 3779, UNIGRÊS, INCEPA OU SIMILAR
	
	
	
	

	10020301
	Cerâmica 37 x 37cm
	etap
	1
	711,38
	711,38

	100204
	CERÂMICAS COR BEGE CLARO REF.: SEDA OM 5014, REJUNTE 3MM E CERÂMICA RETIFICADA 30X60CM, REF.: OVIEDO PURO BRANCO
	
	
	
	

	10020401
	Cerâmica 30 x 60 cm
	etap
	1
	7.960,18
	7.960,18

	10020402
	Cerâmica 10x10cm
	etap
	1
	10.238,86
	10.238,86

	100205
	FILETES EM GRANITO BRANCO ARABESCO E GOIVETES 3X1CM SOBRE ALVENARIA
	
	
	
	

	10020501
	Filete em granito branco arabesco (h=7cm)
	etap
	1
	2.252,72
	2.252,72

	100206
	CERÂMICA 60X60CM, COR CEMENTO GRIGIO, REJUNTE 2CM, LINHA JUNTAPLUS, COR PLATINA, REF.: BIANCOGRÊS OU SIMILAR
	
	
	
	

	10020601
	Revestimento cerâmico 60 x 60cm
	etap
	1
	737,10
	737,10

	100207
	TEXTURA ACRÍLICA TIPO SABBIATO, REF.: 878, NA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA TERRACOR, SUVINIL OU SIMILAR
	
	
	
	

	10020701
	Revestimento de textura acrílica tipo Sabbiato
	etap
	1
	2.337,88
	2.337,88

	100208
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM COR PRATA ESP.: 4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÃLICA
	
	
	
	

	10020801
	Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio composto (ACM)
	etap
	1
	3.822,36
	3.822,36

	100209
	GOIVETE NAD DIMENSÕES 3X1CM, SOBRE ALVENARIA REVESTIDA DE CHAPISCO E REBOCO PAULISTA
	
	
	
	

	10020901
	Goivete
	etap
	1
	203,69
	203,69


Total do Item 10:	111.288,13

11	PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1101	REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICOS E GRANITO
110101	Regularização de base	etap	1	1.903,88	1.903,88
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	Planilha :
	2 - EDIFICAÇÃO
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.
	Preço Unitário
	Preço Total

	1102
	ACABAMENTOS
	
	
	
	

	110201
	PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO 80X80X3CM, ARGAMASSA COLANTE PARA GRANITO, REJUNTE 2MM
	
	
	
	

	11020101
	Piso em granito branco arabesco, medindo (80x80x03)cm
	etap
	1
	35.789,20
	35.789,20

	110202
	PISO EM CERÂMICA BARRO BRANCO, PEI-4, 45X45CM, NA COR BEGE, REF.: MÃRMORE CREMA, REJUNTE 5MM JUNTA PLUS NA COR PALHA
	
	
	
	

	11020201
	Piso em cerâmica barro branco, PEI-4, tamanho (45 x 45) cm
	etap
	1
	1.534,01
	1.534,01

	
1103
	
DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
	
	
	
	

	110301
	RODAPÉ GRANITO BRANCO ARABESCO ALT. 7CM, ASSENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTE
	
	
	
	

	11030101
	Rodapé em granito branco arabesco, com altura de 07 cm
	etap
	1
	5.590,92
	5.590,92

	110302
	SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ARABESCO ESP.: 2CM
	
	
	
	

	11030201
	Peitoril e soleira em granito branco arabesco
	etap
	1
	6.941,90
	6.941,90

	110304
	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ARABESCO, ESPE=2CM
	
	
	
	

	11030401
	Divisória em granito branco arabesco, espessura de 02 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme detalhe
	etap
	1
	2,43
	2,43



	
	Total do
	Item 11:
	51.762,34

	12
	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÃRIAS
	
	
	
	

	1201
	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
	
	
	
	

	120101
	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro de 40mm a 75mm
	etap
	1
	3.834,99
	3.834,99

	1202
	CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
	
	
	
	

	120201
	Caixa sifonada
	etap
	1
	651,81
	651,81

	120202
	Ralo em ferro fundido
	etap
	1
	429,98
	429,98

	120203
	Ralo em PVC
	etap
	1
	334,72
	334,72

	1203
	TORNEIRAS, REGISTROS, VÃLVULAS E METAIS
	
	
	
	

	120301
	Registros e válvulas
	etap
	1
	5.512,89
	5.512,89

	1204
	PEÇAS DO RESERVATÓRIO SUPERIOR
	
	
	
	

	120401
	Reservatório, torneira de bóis e adaptadores
	etap
	1
	1.649,01
	1.649,01

	120402
	Registro de gaveta
	etap
	1
	497,13
	497,13

	1205
	TUBOS SOLDÃVEIS DE PVC
	
	
	
	

	120501
	Tubo de PVC rígido soldável marrom
	etap
	1
	3.430,19
	3.430,19

	1206
	DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO
	
	
	
	

	120601
	Tubo de PVC rígido soldável marrom
	eta
	1
	1.637,59
	1.637,59

	
	
	
	Total do
	Item 12:
	17.978,31

	13
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	
	
	
	

	1301
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
	
	
	
	

	130101
	Quadro de distribuição de energia
	etap
	1
	1.027,69
	1.027,69

	1302
	CAIXAS DE PASSAGEM
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	Planilha :
	2 - EDIFICAÇÃO
	BDI :
	33,25 %

	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.
	Preço Unitário
	Preço Total

	130201
	Caixa de embutir e caoxa estampada
	etap
	1
	921,13
	921,13

	1303
	INSTALAÇÕES APARENTES
	
	
	
	

	130301
	Canaleta em alumínio
	etap
	1
	1.500,79
	1.500,79

	130302
	Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES
	etap
	1
	1.587,63
	1.587,63

	1304
	ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC
	
	
	
	

	130401
	Eletroduto de PVC rígido roscável
	etap
	1
	4.741,15
	4.741,15

	1305
	CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES
	
	
	
	

	130501
	Mini-Disjunto, interruptor diferencial e DPS
	etap
	1
	2.443,07
	2.443,07

	1306
	FIOS E CABOS
	
	
	
	

	130601
	Fio de cobre termoplástico - 50%
	etap
	1
	4.038,21
	4.038,21

	130602
	Fio de cobre termoplástico - 50%
	etap
	1
	4.038,21
	4.038,21

	1307
	SERVIÇOS DIVERSOS
	
	
	
	

	130701
	Fita, conectores, buchas, plugues e prolongadores
	etap
	1
	1.963,47
	1.963,47


Total do Item 13:	22.261,35


	14
	OUTRAS INSTALAÇÕES
	

	1401
	INSTALAÇÃO DE PÃRA-RAIO
	

	140101
	Instalação de pára-raio - 50%
	etap
	1
	17.723,61
	17.723,61

	140102
	Instalação de pára-raio - 50%
	etap
	1
	17.723,61
	17.723,61

	1402
	INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
	
	
	
	

	140201
	Instalação de incêndio
	etap
	1
	2.468,19
	2.468,19

	1403
	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
	
	
	
	

	140301
	Instalação de Rede Lógica
	etap
	1
	15.105,39
	15.105,39

	1404
	INSTALAÇÃO DE CFTV
	
	
	
	

	140401
	Instalação de CFTV
	etap
	1
	6.733,95
	6.733,95

	1405
	INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO
	
	
	
	

	140501
	Instalação de Ar Refrigerado - 50%
	etap
	1
	12.856,03
	12.856,03

	140502
	Instalação de Ar Refrigerado - 50%
	etap
	1
	12.856,03
	12.856,03

	
Total do Item 14:	85.466,81

	15
	APARELHOS HIDROSSANITÃRIOS
	
	
	
	

	1501
	LOUÇAS
	
	
	
	

	150101
	Louças, bacias e nichos
	etap
	1
	10.735,13
	10.735,13

	150102
	Nicho em granito branco arabesco (40x30 cm)
	etap
	1
	246,93
	246,93

	1502
	BANCADAS
	
	
	
	

	150201
	Bancada em granito branco arabesco
	etap
	1
	2.957,94
	2.957,94

	1503
	TORNEIRAS, REGISTROS, VÃLVULAS E METAIS
	
	
	
	

	150301
	Torneiras, registros e válvulas
	etap
	1
	4.759,10
	4.759,10

	1504
	OUTROS APARELHOS
	
	
	
	

	150401
	Caixa de descarga, duchas, chuveiros e cubas
	etap
	1
	4.123,15
	4.123,15

	150402
	Barra de apoio e dispenser de papel
	etap
	1
	2.025,25
	2.025,25
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	Planilha :
	2 - EDIFICAÇÃO
	
	BDI :
	33,25 %

	
	Local :
	AVEALCY CAVALINI, S/N, CENTRO, ALFREDO CHAVES/ES
	
	Leis Sociais :
	157,27 %

	Item
	
	Especificação do Serviço
	Unid.
	Quant.	Preço Unitário
	Preço Total

	150403
	Tanque de aço inox
	etap
	1
	3.173,83
	3.173,83

	
	
	
	Total
	do Item 15:
	28.021,33

	16
	APARELHOS ELÉTRICOS
	
	
	
	

	1601
	LUMINÃRIAS
	
	
	
	

	160101
	Luminárias
	etap
	1
	6.175,52
	6.175,52

	1602
	INTERRUPTORES E TOMADAS
	
	
	
	

	160201
	Interruptores e tomadas
	etap
	1
	4.085,63
	4.085,63

	
	
	
	Total
	do Item 16:
	10.261,15

	17
	PINTURA
	
	
	
	

	1701
	SOBRE PAREDES E FORROS
	
	
	
	

	170101
	Pintura sobre pareder e forros - interior da edificação (40%)
	etap
	1
	6.845,40
	6.845,40

	170102
	Pintura sobre pareder e forros - fachada (60%)
	etap
	1
	10.268,09
	10.268,09

	1702
	SOBRE MADEIRA
	
	
	
	

	170201
	Pintura com verniz
	etap
	1
	2.144,95
	2.144,95

	
	
	
	Total
	do Item 17:
	19.258,44

	18
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
	
	
	
	

	1801
	TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
	
	
	
	

	180101
	Limpeza geral da obra (edificação)
	etap
	1
	1.639,47
	1.639,47

	1802
	DIVERSOS EXTERNOS
	
	
	
	

	180201
	Brise metálico
	etap
	1
	9.254,53
	9.254,53

	180202
	Letreiro de aço inox 304 escovado N16
	etap
	1
	17.238,02
	17.238,02

	180203
	Brasão da POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES em chapa de aço inox 304 escovado N11
	etap
	1
	2.787,12
	2.787,12

	180204
	Letreiro tipo Caixa de chapa de ferro galvanizado N22
	etap
	1
	3.491,26
	3.491,26

	
	
	
	Total
	do Item 18:
	34.410,40

	19
	SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
	
	
	
	

	1901
	DIVERSOS INTERNOS
	
	
	
	

	190101
	Banco em concreto
	etap
	1
	3.414,25
	3.414,25

	190102
	Alçapão em fibra de vidro
	etap
	1
	1.542,77
	1.542,77



	Total do Item 19:
	4.957,02

	Total da Planilha 2:
	763.352,01

	Total Orçamento :
	1.311.712,48
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