2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 1 / 16

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Boletim de Medição

DADOS GERAIS DO CONTRATO

Contrato: 0015/2024-PMES Ordem de Serviço: 0018/2024 Objeto Contratual: CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

Valor do Contrato : R$ 1.201.984,79 Total de Aditivos : R$ 0,00 (0,00 %) Total (Contrato + Aditivos) : R$ 1.201.984,79 Prazo de Execução: 450 dias Data Início : 03/06/2024 Data Término : 27/08/2025

Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA CNPJ : 21.895.435/0001-11

ESTA MEDIÇÃO

Medição : 15 - Período : 01/08/2025 - 27/08/2025 Fechamento da Medição: 25/02/2026 Dt.Vencimento: 27/03/2026

Plan. Objeto da Planilha Dt.Base Índice de Reajuste Valor Básico Valor Reajuste Total 1 IMPLANTAÇÃO 2/2023 INCC - COLUNA 35 - EDIFICAÇÕES 113.796,88 12.584,46 126.381,34 2 EDIFICAÇÃO 2/2023 INCC - COLUNA 35 - EDIFICAÇÕES 170.907,48 18.900,15 189.807,63

Subtotais : 284.704,36 31.484,61 316.188,97

Desconto Financeiro: 0,04

Total: 316.188,93

VITORIA/ES, 6 de Dezembro de 2025

Página 1	OAASIS/SISCOB

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 2 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 01 0101 010101 0102 010201 | SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA DO TERRENO Raspagem e limpeza do terreno (mecânica) LOCAÇÃO Equipe topográfica | etap etap | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1.274,88 2.234,19 | 1.274,88 2.234,19 | 1.274,88 2.234,19 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total do Item: 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 02 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020101 | Placa de obra | etap | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3.031,37 | 3.031,37 | 1.515,68 | 1.515,69 | 0,00 |
| 020102 | Tapume | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.053,87 | 22.053,87 | 22.053,87 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 1 VEZ), PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Mobilização e Instalação - 80% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56.163,32 | 56.163,32 | 56.163,32 | 0,00 | 0,00 |
| 020202 | Desmobilização 20% | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.040,83 | 16.040,83 | 0,00 | 16.040,83 | 0,00 |
| Total do Item: 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.556,52 |  |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Escavação manual | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.155,79 | 2.155,79 | 2.155,79 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030201 | Reaterro apiloado | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.043,97 | 2.043,97 | 2.043,97 | 0,00 | 0,00 |
| 0303 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030301 | Remoção de entulho decorrente da execução de obras | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.036,57 | 8.036,57 | 8.036,57 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 04 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040101 | Infra -Estrutura - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.382,17 | 10.382,17 | 10.382,17 | 0,00 | 0,00 |
| 040102 | Infra- Estrutura - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.382,17 | 10.382,17 | 10.382,17 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 05 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 3 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 0501 | REGULARIZAÇÃO DE BASE, CONTRAPISOS E LASTROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Contrapiso | eta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.114,22 | 2.114,22 | 0,00 | 2.114,22 | 0,00 |
| 050102 | Regularização de base - implantação | eta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.443,36 | 3.443,36 | 0,00 | 3.443,36 | 0,00 |
| 050103 | Lastro | eta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.372,68 | 10.372,68 | 0,00 | 10.372,68 | 0,00 |
| 0502 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050201 | PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502010 | Piso granilite sobre calçada e torno da edificação - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.082,09 | 13.082,09 | 13.082,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0502010 | Piso granilite sobre calçada e torno da edificação - 50% | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.082,09 | 13.082,09 | 0,00 | 13.082,09 | 0,00 |
| 050202 | TABEIRA VERTICAL EM GRANITO BRANCO ARABESCO H=12CM E ESP.=3CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502020 | Tabeira | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.143,02 | 14.143,02 | 14.143,02 | 0,00 | 0,00 |
| 050203 | PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO APICOADO 80X80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502030 | Piso em granito branco arabesco apicoado | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.369,94 | 6.369,94 | 0,00 | 6.369,94 | 0,00 |
| 050204 | CALÇADA EM PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO CAMURÇADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502040 | Piso de cimentado camurçado | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.989,09 | 2.989,09 | 0,00 | 2.989,09 | 0,00 |
| 050205 | EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO COM LONA, TELA SOLDADA E BASE REGULADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502050 | Piso em concreto | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.258,12 | 4.258,12 | 0,00 | 4.258,12 | 0,00 |
| 050206 | EXECUÇÃO DE PISO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS TIPO PVI-S ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502060 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.998,01 | 17.998,01 | 17.998,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0502060 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.998,01 | 17.998,01 | 17.998,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0502060 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.998,01 | 17.998,01 | 17.998,01 | 0,00 | 0,00 |
| 0502060 | Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.998,01 | 17.998,01 | 17.998,01 | 0,00 | 0,00 |
| 050207 | ASSENTAMENTO DE PISO PODITÁTIL DE ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO VERMELHO, 20X20CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502070 | Piso podotátil | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.210,63 | 2.210,63 | 0,00 | 2.210,63 | 0,00 |
| Total do Item: 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.840,13 |  |
| 06 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 4 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 0601 | ENTRADA DE ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060101 | Padrão entrada d'água | eta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 768,32 | 768,32 | 0,00 | 768,32 | 0,00 |
| 0602 | TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃOD E CAIXAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060201 | Tubo de PVC rigido soldável marrom de 22mm até 200mm - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.817,16 | 9.817,16 | 9.817,16 | 0,00 | 0,00 |
| 060202 | Tubo de PVC rigido soldável marrom de 22mm até 200mm - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.817,16 | 9.817,16 | 9.817,16 | 0,00 | 0,00 |
| 0603 | LIGAÇÃO PARA TORNEIRAS DE JARDIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060301 | Torneira de jardim | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.725,58 | 1.725,58 | 1.725,58 | 0,00 | 0,00 |
| 0604 | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060401 | Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.696,93 | 6.696,93 | 6.696,93 | 0,00 | 0,00 |
| 060402 | Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.696,93 | 6.696,93 | 6.696,93 | 0,00 | 0,00 |
| 060403 | Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.696,93 | 6.696,93 | 6.696,93 | 0,00 | 0,00 |
| 060404 | Caixas de alvenaria, canaleta e poço - 25% | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.696,93 | 6.696,93 | 0,00 | 6.696,93 | 0,00 |
| Total do Item: 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.465,25 |  |
| 07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0701 | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - NORTEC-01 - ESCELSA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070101 | Padrão de entrada de energia elétrica, trifásico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 26001 até 34000W - 220/127V | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.995,70 | 3.995,70 | 0,00 | 3.995,70 | 0,00 |
| 0702 | CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CAIXAS DE EMBUTIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070201 | CAIXAS DE PASSAGEM E CAIXAS DE EMBUTIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0702010 | Caixas de passagem e caixas e embutir | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.988,95 | 2.988,95 | 2.988,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0703 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070301 | Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.762,45 | 7.762,45 | 7.762,45 | 0,00 | 0,00 |
| 070302 | Eletroduto PEAD e PVC, diversos diâmetros - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.762,45 | 7.762,45 | 7.762,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0704 | ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070401 | Envelopamento de concreto simples com consumo mínimo de cimento de 250kg/m3, inclusive escavação para profundidade mínima do eletroduto de 50 cm, de 25 x 25 cm, para 1 eletroduto | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.246,68 | 2.246,68 | 2.246,68 | 0,00 | 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 5 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 0705 | CHAVES E DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070501 | Mini-disjuntor e disjuntor | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.844,43 | 1.844,43 | 1.844,43 | 0,00 | 0,00 |
| 0706 | FIOS E CABOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070601 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.658,43 | 7.658,43 | 7.658,43 | 0,00 | 0,00 |
| 070602 | Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1KV - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.658,43 | 7.658,43 | 7.658,43 | 0,00 | 0,00 |
| 0707 | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070701 | Abertura e fechamento de rasgo em solo, com dimensões de 0,20m x 0,50 m | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.411,09 | 3.411,09 | 3.411,09 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.995,70 |  |
| 08 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801 | INSTALAÇÃO DE TELEFONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080101 | Cabos telefônicos e caixas | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.945,01 | 1.945,01 | 1.945,01 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 09 0901 090101 0902 090201 | APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÁRIAS Luminárias, refletores e projetores POSTES Poste reto simples 01 ou duas pétalas | etap etap | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 9.036,28 22.197,05 | 9.036,28 22.197,05 | 0,00 22.197,05 | 9.036,28 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total do Item: 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.036,28 |  |
| 10 | PINTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | SOBRE PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100101 | Pintura de faixas de demarcação de estacionamento de vagas de garagem, caracteres de acessibilidade e faica lateral, e faixa zebrada para acesso de deficiente | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.567,41 | 10.567,41 | 0,00 | 10.567,41 | 0,00 |
| Total do Item: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.567,41 |  |
| 11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | MURETA PARA GRADIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110101 | Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.012,54 | 10.012,54 | 10.012,54 | 0,00 | 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 6 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 110102 | Mureta de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, com pilares a cada 3m, esp. 10cm e h=0.3m, revestido com chapisco, reboco, c/ | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.012,54 | 10.012,54 | 10.012,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares e cintas - 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110201 | Meio-fio de concreto pré-moldado | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.819,44 | 4.819,44 | 4.819,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | PAISAGISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110301 | Fornecimento e plantio de grama esmeralda | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.456,39 | 7.456,39 | 7.456,39 | 0,00 | 0,00 |
| 1104 | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110401 | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.337,91 | 1.337,91 | 0,00 | 1.337,91 | 0,00 |
| 1105 | DIVERSOS EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110501 | Tubo para contenção de veículos e bicicletário | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.845,14 | 9.845,14 | 9.845,14 | 0,00 | 0,00 |
| 110502 | Mastro para bandeira | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.369,84 | 7.369,84 | 0,00 | 7.369,84 | 0,00 |
| 110503 | Fabricação e instalação de guarda-corpo 2", e corrimão duplo para acesso de escada | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.415,14 | 2.415,14 | 2.415,14 | 0,00 | 0,00 |
| 110504 | Fabricação e instalação de guarda-corpo 2", e corrimão duplo para acesso de rampa | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.583,22 | 20.583,22 | 20.583,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | PORTÕES NYLOFOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110601 | Portão de abrir em Nylofor | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.079,83 | 2.079,83 | 0,00 | 2.079,83 | 0,00 |
| 110602 | Portão de correr em Nylofor | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.548,01 | 9.548,01 | 0,00 | 9.548,01 | 0,00 |
| 1107 | GRADIL NYLOFOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110701 | Gradil em Nylofor - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.518,97 | 18.518,97 | 18.518,97 | 0,00 | 0,00 |
| 110702 | Gradil em Nylofor - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.518,97 | 18.518,97 | 18.518,97 | 0,00 | 0,00 |
| 110703 | Gradil em Nylofor - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.518,97 | 18.518,97 | 18.518,97 | 0,00 | 0,00 |
| 110704 | Gradil em Nylofor - 25% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.518,97 | 18.518,97 | 18.518,97 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.335,59 |  |

| Total Med. desta Plan. até a Medição anterior: 461.605,71 | Total Med. desta Plan.: 575.402,59 | Total Med. desta Plan. nesta Medição: 113.796,88 |
| --- | --- | --- |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 7 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0101 | LOCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 010101 | Locação de obra com gabarito de madeira | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.345,12 | 1.345,12 | 1.345,12 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0201 | ESCAVAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020101 | Escavação | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.567,95 | 4.567,95 | 4.567,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020201 | Reaterro | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.087,32 | 4.087,32 | 4.087,32 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | TRANSPORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 020301 | Remoção de entulho decorrente da execução de obras | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.391,35 | 1.391,35 | 0,00 | 1.391,35 | 0,00 |
| Total do Item: 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.391,35 |  |
| 03 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0301 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030101 | Infra-Estrutura - 50% | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.802,33 | 27.802,33 | 27.802,33 | 0,00 | 0,00 |
| 030102 | Infra-Estrutura - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.802,33 | 27.802,33 | 27.802,33 | 0,00 | 0,00 |
| 0302 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 030201 | Super-Estrutura - 40% térreo | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.229,01 | 29.229,01 | 29.229,01 | 0,00 | 0,00 |
| 030202 | Super-Estrutura - 40% térreo | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.229,01 | 29.229,01 | 29.229,01 | 0,00 | 0,00 |
| 030203 | Super-Estrutura - 20% cobertura | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.114,51 | 15.114,51 | 15.114,51 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 04 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0401 | VERGAS/CONTRAVERGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040101 | Verga/contraverga | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 806,69 | 806,69 | 806,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0402 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 040201 | Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo) | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.558,43 | 8.558,43 | 8.558,43 | 0,00 | 0,00 |
| 040202 | Alvenaria de blocos cerâmicos - 40% (térreo) | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.558,43 | 8.558,43 | 8.558,43 | 0,00 | 0,00 |
| 040203 | Alvenaria de blocos cerâmicos - 20% (ático) | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.279,23 | 4.279,23 | 4.279,23 | 0,00 | 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 8 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| Total do Item: 04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | MARCOS E ALIZARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Marco de madeira de lei - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.579,07 | 2.579,07 | 2.579,07 | 0,00 | 0,00 |
| 050102 | Marco de madeira de lei - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.579,07 | 2.579,07 | 2.579,07 | 0,00 | 0,00 |
| 0502 | PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 050201 | Porta em madeira de lei - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.379,10 | 5.379,10 | 5.379,10 | 0,00 | 0,00 |
| 050202 | Porta em madeira de lei - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.379,10 | 5.379,10 | 5.379,10 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 06 | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0601 | GRADES E PORTÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060101 | Grade de ferro em barra chata 1"x3/16" | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.564,46 | 4.564,46 | 4.564,46 | 0,00 | 0,00 |
| 060102 | Portão de ferro de abrir em barra chata 1"x3/4"x5/16" e vergalhão de 1" | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 970,10 | 970,10 | 0,00 | 970,10 | 0,00 |
| 0602 | ESQUADRIAS METÁLICAS (M2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 060201 | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.007,99 | 1.007,99 | 0,00 | 1.007,99 | 0,00 |
| 060202 | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.519,22 | 1.519,22 | 0,00 | 1.519,22 | 0,00 |
| 060203 | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 404,37 | 404,37 | 0,00 | 404,37 | 0,00 |
| Total do Item: 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.901,68 |  |
| 07 0701 070101 0702 070201 | VIDROS VIDROS PARA ESQUADRIAS Vidro para esquadrias PELE DE VIDRO TIPO "STRUCTURAL GLAZING" Pele de vidro 01 | etap etap | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1.131,27 27.255,74 | 1.131,27 27.255,74 | 0,00 0,00 | 1.131,27 27.255,74 | 0,00 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 9 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 070202 | Pele de vidro 02 | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.751,70 | 12.751,70 | 0,00 | 12.751,70 | 0,00 |
| 070203 | Pele de vidro 03 | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.579,06 | 18.579,06 | 0,00 | 18.579,06 | 0,00 |
| 0703 | VISOR EM VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070301 | Visor em vidro plano e transparente | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 880,15 | 880,15 | 0,00 | 880,15 | 0,00 |
| 0704 | PORTA DE VIDRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070401 | Porta de correr/fixa para box em vidro | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.055,84 | 2.055,84 | 0,00 | 2.055,84 | 0,00 |
| 0705 | ESPELHOS NA COR PRATA, BISOTE 2CM, FIXADO COM BOTÃO FRANCÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 070501 | Espelhos | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 974,15 | 974,15 | 0,00 | 974,15 | 0,00 |
| Total do Item: 07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.627,91 |  |
| 08 | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA E FIBROCIMENTO, COM PONTALETES, CAIBROS E TRATAMENTO DE CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080101 | Estrutura de madeira de lei tipo Paraju | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.586,66 | 13.586,66 | 13.586,66 | 0,00 | 0,00 |
| 0802 | TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080201 | Telhas fibricimento | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.971,70 | 7.971,70 | 7.971,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0803 | RUFOS E CALHAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 080301 | Chapim e rufo | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.026,36 | 14.026,36 | 14.026,36 | 0,00 | 0,00 |
| 080302 | Calha | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.690,12 | 13.690,12 | 13.690,12 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 09 0901 090101 0902 090201 090202 | TETOS E FORROS REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA Chapisco e Reboco REBAIXAMENTOS Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50% Forro de gesso, cortineiro e linha de sombra - 50% | eta etap etap | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 0 | 0 0 0 | 314,86 4.554,11 4.554,11 | 314,86 4.554,11 4.554,11 | 0,00 4.554,11 4.554,11 | 314,86 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total do Item: 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,86 |  |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 10 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 10 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1001 | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100101 | Chapisco | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.359,26 | 4.359,26 | 4.359,26 | 0,00 | 0,00 |
| 100102 | Emboço | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.811,98 | 8.811,98 | 8.811,98 | 0,00 | 0,00 |
| 100103 | Reboco | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17.855,73 | 17.855,73 | 17.855,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1002 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100201 | PASTILHA CERÂMICA 5X5CM, COR AZUL MARINHO, REF.: ATLAS, JATOBÁ OU EQUIV., ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002010 | Pastilha cerâmica 5x5 cm | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32.193,91 | 32.193,91 | 0,00 | 32.193,91 | 0,00 |
| 100202 | PASTILHA 2,5X2,5CM COR MISCELÂNEA, REF.: JD8442, JATOBÁ OU SIMILAR, REJUNTE 3MM COR PALHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002020 | Pastilha 2,5 x 2,5 cm | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.689,01 | 2.689,01 | 0,00 | 2.689,01 | 0,00 |
| 100203 | CERÂMICA 37X37CM, QUASAR MARE PASTILHADA, LINHA SUPREMA, REF.: 3779, UNIGRÊS, INCEPA OU SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002030 | Cerâmica 37 x 37cm | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 590,45 | 590,45 | 0,00 | 590,45 | 0,00 |
| 100204 | CERÂMICAS COR BEGE CLARO REF.: SEDA OM 5014, REJUNTE 3MM E CERÂMICA RETIFICADA 30X60CM, REF.: OVIEDO PUROBRANCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002040 | Cerâmica 30 x 60 cm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.606,95 | 6.606,95 | 6.606,95 | 0,00 | 0,00 |
| 1002040 | Cerâmica 10x10cm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.498,25 | 8.498,25 | 8.498,25 | 0,00 | 0,00 |
| 100205 | FILETES EM GRANITO BRANCO ARABESCO E GOIVETES 3X1CM SOBRE ALVENARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002050 | Filete em granito branco arabesco (h=7cm) | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.869,76 | 1.869,76 | 1.869,76 | 0,00 | 0,00 |
| 100206 | CERÂMICA 60X60CM, COR CEMENTO GRIGIO, REJUNTE 2CM, LINHA JUNTAPLUS, COR PLATINA, REF.: BIANCOGRÊS OU SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002060 | Revestimento cerâmico 60 x 60cm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 611,79 | 611,79 | 611,79 | 0,00 | 0,00 |
| 100207 | TEXTURA ACRÍLICA TIPO SABBIATO, REF.: 878, NA COR BRANCA, MARCAS DE REFERÊNCIA TERRACOR, SUVINIL OU SIMILAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 11 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 1002070 | Revestimento de textura acrílica tipo Sabbiato | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.940,44 | 1.940,44 | 0,00 | 1.940,44 | 0,00 |
| 100208 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACM COR PRATA ESP.: 4MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002080 | Fornecimento e instalação de revestimento em chapa de alumínio composto (ACM) | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.172,56 | 3.172,56 | 3.172,56 | 0,00 | 0,00 |
| 100209 | GOIVETE NAD DIMENSÕES 3X1CM, SOBRE ALVENARIA REVESTIDA DE CHAPISCO E REBOCO PAULISTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1002090 | Goivete | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 169,06 | 169,06 | 0,00 | 169,06 | 0,00 |
| Total do Item: 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.582,87 |  |
| 11 | PISOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1101 | REGULARIZAÇÃO DA BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICOS E GRANITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110101 | Regularização de base | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.580,22 | 1.580,22 | 1.580,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1102 | ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110201 | PISO EM GRANITO BRANCO ARABESCO 80X80X3CM, ARGAMASSA COLANTE PARA GRANITO, REJUNTE 2MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102010 | Piso em granito branco arabesco, medindo (80x80x03)cm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29.705,04 | 29.705,04 | 29.705,04 | 0,00 | 0,00 |
| 110202 | PISO EM CERÂMICA BARRO BRANCO, PEI-4, 45X45CM, NA COR BEGE, REF.: MÁRMORE CREMA, REJUNTE 5MM JUNTA PLUS NA COR PALHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1102020 | Piso em cerâmica barro branco, PEI-4, tamanho (45 x 45) cm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.273,23 | 1.273,23 | 1.273,23 | 0,00 | 0,00 |
| 1103 | DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110301 | RODAPÉ GRANITO BRANCO ARABESCO ALT. 7CM, ASSENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA TRAÇO 1:0,5:8, INCLUSIVE REJUNTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103010 | Rodapé em granito branco arabesco, com altura de 07 cm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.640,46 | 4.640,46 | 4.640,46 | 0,00 | 0,00 |
| 110302 | SOLEIRAS E PEITORIS EM GRANITO BRANCO ARABESCO ESP.: 2CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1103020 | Peitoril e soleira em granito branco arabesco | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.761,78 | 5.761,78 | 5.761,78 | 0,00 | 0,00 |
| 110304 | DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO ARABESCO, ESPE=2CM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 12 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 1103040 | Divisória em granito branco arabesco, espessura de 02 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, conforme detalhe | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1201 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120101 | Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro de 40mm a 75mm | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.183,04 | 3.183,04 | 3.183,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1202 | CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120201 | Caixa sifonada | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120202 | Ralo em ferro fundido | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 356,88 | 356,88 | 0,00 | 356,88 | 0,00 |
| 120203 | Ralo em PVC | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 277,82 | 277,82 | 277,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1203 | TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120301 | Registros e válvulas | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.575,70 | 4.575,70 | 4.575,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1204 | PEÇAS DO RESERVATÓRIO SUPERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120401 | Reservatório, torneira de bóis e adaptadores | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.368,68 | 1.368,68 | 1.368,68 | 0,00 | 0,00 |
| 120402 | Registro de gaveta | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 412,62 | 412,62 | 412,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1205 | TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120501 | Tubo de PVC rígido soldável marrom | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.847,06 | 2.847,06 | 2.847,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1206 | DRENAGEM DA CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120601 | Tubo de PVC rígido soldável marrom | eta | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.359,20 | 1.359,20 | 1.359,20 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,88 |  |
| 13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1301 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130101 | Quadro de distribuição de energia | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 852,98 | 852,98 | 852,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1302 | CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130201 | Caixa de embutir e caoxa estampada | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 764,54 | 764,54 | 764,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1303 | INSTALAÇÕES APARENTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130301 | Canaleta em alumínio | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.245,66 | 1.245,66 | 1.245,66 | 0,00 | 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 13 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 130302 | Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.317,73 | 1.317,73 | 0,00 | 1.317,73 | 0,00 |
| 1304 | ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130401 | Eletroduto de PVC rígido roscável | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.935,15 | 3.935,15 | 3.935,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1305 | CHAVES, FUSIVEIS E DISJUNTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130501 | Mini-Disjunto, interruptor diferencial e DPS | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.027,75 | 2.027,75 | 2.027,75 | 0,00 | 0,00 |
| 1306 | FIOS E CABOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130601 | Fio de cobre termoplástico - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.351,71 | 3.351,71 | 3.351,71 | 0,00 | 0,00 |
| 130602 | Fio de cobre termoplástico - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.351,71 | 3.351,71 | 3.351,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1307 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130701 | Fita, conectores, buchas, plugues e prolongadores | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.629,68 | 1.629,68 | 0,00 | 1.629,68 | 0,00 |
| Total do Item: 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.947,41 |  |
| 14 | OUTRAS INSTALAÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1401 | INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140101 | Instalação de pára-raio - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.710,60 | 14.710,60 | 14.710,60 | 0,00 | 0,00 |
| 140102 | Instalação de pára-raio - 50% | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.710,60 | 14.710,60 | 0,00 | 14.710,60 | 0,00 |
| 1402 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140201 | Instalação de incêndio | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.048,60 | 2.048,60 | 0,00 | 2.048,60 | 0,00 |
| 1403 | INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140301 | Instalação de Rede Lógica | etap | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.537,47 | 12.537,47 | 0,00 | 12.537,47 | 0,00 |
| 1404 | INSTALAÇÃO DE CFTV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140401 | Instalação de CFTV | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.589,18 | 5.589,18 | 5.589,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1405 | INSTALAÇÃO DE AR REFRIGERADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140501 | Instalação de Ar Refrigerado - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.670,50 | 10.670,50 | 10.670,50 | 0,00 | 0,00 |
| 140502 | Instalação de Ar Refrigerado - 50% | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.670,50 | 10.670,50 | 10.670,50 | 0,00 | 0,00 |
| Total do Item: 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.296,67 |  |
| 15 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1501 | LOUÇAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150101 | Louças, bacias e nichos | etap | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.910,16 | 8.910,16 | 8.910,16 | 0,00 | 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 14 / 16

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 150102 1502 150201 1503 150301 1504 150401 150402 150403 | Nicho em granito branco arabesco (40x30 cm) BANCADAS Bancada em granito branco arabesco TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS Torneiras, registros e válvulas OUTROS APARELHOS Caixa de descarga, duchas, chuveiros e cubas Barra de apoio e dispenser de papel Tanque de aço inox | etap etap etap etap etap etap | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 0 0 0 0 0 | 0 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 | 204,95 2.455,09 3.950,05 3.422,21 1.680,96 2.634,28 | 204,95 2.455,09 3.950,05 3.422,21 1.680,96 2.634,28 | 204,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 2.455,09 3.950,05 3.422,21 1.680,96 2.634,28 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| Total do Item: 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.142,59 |  |
| 16 1601 160101 1602 160201 | APARELHOS ELÉTRICOS LUMINÁRIAS Luminárias INTERRUPTORES E TOMADAS Interruptores e tomadas | etap etap | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 5.125,68 3.391,07 | 5.125,68 3.391,07 | 5.125,68 3.391,07 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total do Item: 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 17 1701 170101 170102 1702 170201 | PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS Pintura sobre pareder e forros - interior da edificação (40%) Pintura sobre pareder e forros - fachada (60%) SOBRE MADEIRA Pintura com verniz | etap etap etap | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1 1 1 | 0 0 0 | 5.681,68 8.522,51 1.780,31 | 5.681,68 8.522,51 1.780,31 | 0,00 0,00 0,00 | 5.681,68 8.522,51 1.780,31 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total do Item: 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.984,50 |  |
| 18 1801 180101 1802 180201 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA Limpeza geral da obra (edificação) DIVERSOS EXTERNOS Brise metálico | etap etap | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1.360,76 7.681,26 | 1.360,76 7.681,26 | 0,00 7.681,26 | 1.360,76 0,00 | 0,00 0,00 |

Contrato : 0015/2024-PMES

Medição : 15 - Última

Período : 01/08/2025 - 27/08/2025	Data : 06/12/2025

Objeto : CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES. Contratada : ILHA CONSTRUCOES LTDA

## PLANILHA: 2 - EDIFICAÇÃO

Data Base (Io) : 02/2023

| Item | Descrição | Und | Quantidade |  |  |  |  | Valor Unitário | Valor |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contratada | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |  | Total Medido | Até Med. Anterior | Desta Medição | Saldo |
| 180202 180203 180204 | Letreiro de aço inox 304 escovado N16 Brasão da POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ES em chapa de aço inox 304 escovado N11 Letreiro tipo Caixa de chapa de ferro galvanizado N22 | etap etap etap | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 0 0 | 0 0 0 | 14.307,56 2.313,31 2.897,75 | 14.307,56 2.313,31 2.897,75 | 14.307,56 2.313,31 2.897,75 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total do Item: 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.360,76 |  |
| 19 1901 190101 190102 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS DIVERSOS INTERNOS Banco em concreto Alçapão em fibra de vidro | etap etap | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2.833,83 1.280,50 | 2.833,83 1.280,50 | 2.833,83 1.280,50 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total do Item: 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |

| Total Med. desta Plan. até a Medição anterior: 455.674,72 | Total Med. desta Plan.: 626.582,20 | Total Med. desta Plan. nesta Medição: 170.907,48 |
| --- | --- | --- |

| Total Med. do Contrato até a Medição anterior: 917.280,43 | Total Med. do Contrato: 1.201.984,79 | Total Med. do Contrato nesta Medição: 284.704,36 |
| --- | --- | --- |

# Observações:

-	ÚLTIMA MEDIÇÃO DO CONTRATO - PROCESSO E-DOCS: 2025-TSCN5 - MEDIÇÃO 15 (01/08/2025 - 27/08/2025) - CONTRATO 015/2024 PMES - CONSTRUÇÃO DA UIP IV PARA ABRIGAR A 3º CIA DO 8º BPM, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE PANCAS/ES.

-	REALIZADO DESCONTO FINANCEIRO DE R$ 0,04 (QUATRO CENTAVOS) NA MEDIÇÃO, EXCLUSIVAMENTE PARA ARREDONDAMENTO TÉCNICO, CONSIDERANDO QUE HOUVE PAGAMENTO DE 0,5 DE UMA ETAPA COM VALOR ÍMPAR, TAL DESCONTO NÃO CAUSA IMPACTO NO VALOR CONTRATUAL.

*DESCONTO DE CENTAVOS REFERENTE A ARREDONDAMENTOS DE CENTAVOS PAGOS EM MEDIÇÕES ANTERIORES, QUE EXCEDERIAM O SALDO DE VALOR DO ITEM.

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES 25/02/2026 13:24 PÁGINA 15 / 16

RAIMUNDO BORGES LEAL NETO

FISCAL DO CONTRATO

GUSTAVO BRAGANCA RANGEL

COORD. EXEC. DE OBRAS E QUALIDADE DE

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 25/02/2026 13:24:59 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por RAIMUNDO BORGES LEAL NETO (TECNICO SUPERIOR OPERACIONAL - CEO-E I - DER - GOVES) Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KQ14DD

2026-KQ14DD - E-DOCS - CÓPIA SIMPLES  25/02/2026 13:24  PÁGINA 16 / 16