2024-D402ZL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2024 11:28 PÁGINA 1 / 3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - SEMOBI

Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES Equilíbrio Econômico Financeiro da Proposta de Aditivo - TESTE3

Contrato: 0081/2023-PMES	Prop. Aditamento Nº: 1/2024 Objeto: CONSTRUÇÃO DA CONTENÇÃO DO TALUDE DA 3ª CIA INDEPENDENTE DE SÃO MATEUS. Contratada: OLIVEIRA BARROS CONSTRUTORA LTDA

| PLANILHA: 1 CONTENÇÃO DO TALUDE |  |  |  |  |  |  |  |  | Data Base (Io): | jan/23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORÇAMENTO ORIGINAL / ITENS NOVOS DE ADITIVOS ANTERIORES |  |  |  |  |  | ADITIVOS ANTERIORES |  | ORÇAMENTO PROPOSTO |  |  | Método de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Acréscimos/decréscimos) |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. (A) | Valor Unit. (B) | Total (C = A*B) | Quant. (D) | Valor (E = D*B) | Qt. Acresc. (F) | Qt. Decresc. (G) | Total (H = ¦(F*B) - (G*B)¦) | Preço Referencial (I) | Valor Referencial (J = (A+D+F-G)*I) | Valor Contratado (K = (A+D+F-G)*B) |
| '01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '0101 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '010101 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m2 | 8 | 220 | 1.760,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,73 | 2.645,84 | 1.760,00 |
| '010102 | Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico), torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação | ms | 3 | 600,1 | 1.800,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268,92 | 3.806,76 | 1.800,30 |
| '010103 | Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | ms | 3 | 600,1 | 1.800,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,3 | 2.721,90 | 1.800,30 |
| '010104 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 2 | 600,13 | 1.200,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089,83 | 4.179,66 | 1.200,26 |
| '010105 | Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizações) | m | 40,387 | 8,18 | 330,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,82 | 356,21 | 330,37 |
| Total do Item 01: |  |  |  |  | 6.891,23 |  | 0 | Sub-Total Acréscimo: |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |
| '02 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '0201 | REATERRO E COMPACTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '020101 | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) | m3 | 31,93 | 120 | 3.831,60 | 0 | 0 | 71,2 | 0 | 8.544,00 | 285,21 | 29.413,71 | 12.375,60 |
| Total do Item 02: |  |  |  |  | 3.831,60 |  | 0 | Sub-Total Acréscimo: |  | 8.544 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |
| '03 | ESTRUTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '0301 | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '030101 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 548,03 | 13 | 7.124,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 8.505,43 | 7.124,39 |
| '030102 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") | kg | 4.277,11 | 13 | 55.602,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 68.219,90 | 55.602,43 |
| '030103 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | m3 | 20,0568 | 850 | 17.048,28 | 0 | 0 | 33,35 | 0 | 28.347,50 | 1.050,92 | 56.126,27 | 45.395,78 |
| '030104 | Execução de estaca broca de concreto armado diâmetro 25cm, escavação com trado cavadeira, inclusive armação | m | 8 | 160 | 1.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,95 | 1.463,60 | 1.280,00 |
| '030105 | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) | m2 | 125,174 | 70 | 8.762,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,61 | 13.344,80 | 8.762,18 |
| '0302 | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024-D402ZL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 08/07/2024 11:28 PÁGINA 2 / 3

| '030201 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | kg | 192,56 | 13 | 2.503,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 2.988,53 | 2.503,28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| '030202 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm | kg | 735,75 | 13 | 9.564,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 11.735,21 | 9.564,75 |
| '030203 | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | kg | 120,12 | 13 | 1.561,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,13 | 1.937,54 | 1.561,56 |
| Total do Item 03: |  |  |  |  | 103.446,87 |  | 0 | Sub-Total Acréscimo: |  | 28.347,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |
| '04 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '0401 | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '040101 | Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede s/ revest. 19cm | m2 | 72,86 | 256 | 18.652,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339,4 | 24.728,68 | 18.652,16 |
| Total do Item 04: |  |  |  |  | 18.652,16 |  | 0 | Sub-Total Acréscimo: |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |
| '05 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '0501 | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '050101 | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos | m2 | 115,73 | 40,15 | 4.646,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,75 | 7.146,33 | 4.646,56 |
| Total do Item 05: |  |  |  |  | 4.646,56 |  | 0 | Sub-Total Acréscimo: |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |
| '06 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '0601 | DRENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '060101 | Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diâmetro 300mm, inclusive rejuntamento, acabamento | m | 30,387 | 100 | 3.038,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,04 | 3.738,82 | 3.038,70 |
| '0602 | REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| '060201 | Tubo corrugado diam. 100mm envolto com geotextil não tecido | m | 70,774 | 120 | 8.492,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,37 | 12.623,96 | 8.492,88 |
| Total do Item 06: |  |  |  |  | 11.531,58 |  | 0 | Sub-Total Acréscimo: |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sub-Total Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |
| RESUMO DA PLANILHA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Acréscimo: |  | 36.891,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Decréscimo: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Acréscimos - Decréscimos): |  | 36.891,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Itens Novos: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total da Proposta da Planilha 1: |  | 36.891,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Total Ref. (T1) | Total Contr. (T2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 255.683,15 | 185.891,50 |
|  |  |  | Percentual de licitação após Aditivos (F1): | 27,30% |  |
|  |  |  | Percentual de licitação Original (F2): | 25,62% |  |
|  |  |  | Diferença dos Percentuais (F3 = F1-F2): | 1,68% |  |
| Método de Manutenção do Equilíbrio Econômico-Financeiro |  |  |  |  |  |
| Orçamento paradigma final (T1): | 255.683,15 |  |  |  |  |
| Desconto inicial (D1 = (1-F2)*100): | 25,62% |  |  |  |  |
| Valor Desconto inicial (V1 = T1*(1-F2)): | 65.506,02 |  |  |  |  |
| Valor final paradigma do contrato com desconto (VF = T1-V1): | 190.177,13 |  |  |  |  |
| Valor do contrato após aditivos (T2): | 185.891,50 |  |  |  |  |
| Valor final paradigma do contrato com desconto (VF): | 190.177,13 |  |  |  |  |
| Desequilíbrio apurado (VD = T2-VF): | -4.285,63 |  |  |  |  |
| Desequilíbrio apurado (PD = (VD/T1)*100): | -1,68% |  |  |  |  |

2024-D402ZL - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  08/07/2024 11:28  PÁGINA 3 / 3

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE CEO-E I - DER - GOVES

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 08/07/2024 11:28:27 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por GUSTAVO BRAGANÇA RANGEL (COORDENADOR DE OBRAS E QUALIDADE - CEO-E I - DER - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2024-D402ZL

assinado em 08/07/2024 11:28:27 -03:00