ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos, que a empresa BASTOS EDIFICAÇÕES LTDA - com sede na Rua Padre Leandro Del Homo, Nº 381, Comércio 02, Pavimento 01, São Francisco, 29.145-405, Cariacica/ES, Tel.: (27) 3396-8813, (27) 99500-3325, E-mail: contato@bastosedificacoes.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 15.451.820/0001-77, executou a obra do Contrato n.º 2024-000005-45103-01 (Processo EDOCS 2023-GF1G9), tendo como objeto a RECONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA CIDADÃ DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMES, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES, dentro do

prazo e nas condições estabelecidas contratadas, não havendo até o momento:

- Registro de quaisquer fatores que desabone o contratado;

- Registro de inadimplência, total ou parcial;

PLANILHA DO CONTRATO

Registro de aplicação de multa (s) e/ou penalidade (s) imputável (is) ao contrato.

Descrição dos Serviços Realizados

| GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orçamento:1359601 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023(LS=157,27; BDI=0%) |  |  |  | Leis Sociais: 157,27 % |  |  |
| Orgão Cliente: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |  |  |  | BDI: 36,59% |  |  |
| Planilha: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023(LS=157,27; BDI=0%) SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_ES_202307_Desonerado |  |  |  |  |  |  |
| Local: QUARTEL DO COMANDO GERAL DO ES - Reconstrução e Adequação da Calçada Cidadã |  |  |  |  |  |  |
| Item | Especificação do Serviço | Und. | Quant. | Preço | Preço Total | Curva ABC |
|  |  |  |  | Unitário |  |  |
| 1 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  |  |
| 01.01 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  |  |
| 01.01.2001 | TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS |  |  |  |  |  |
| 01.01.01.01 | Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra | und | 1 | R$ 1.713,50 | R$ 1.713,50 | 1,45% |
| 01.01.01.02 | Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. Laudo descontaminação. | ms | 3 | R$ 677,33 | R$ 2.031,99 | 1,72% |
| 01.01.01.03 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1,20x50m (L x C). | m | 268 | R$ 2,13 | R$ 570,84 | 0,48% |
| 01.01.01.04 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER | m² | 8 | R$ | R$ | 1,82% |

|  |  |  |  | 269,08 | 2.152,64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.01.05 | Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada | m³ | 91,24 | R$ 57,54 | R$ 5.249,95 | 4,44% |
|  |  |  | SUBTOTAL 1: |  | R$ 11.718,92 | 0,072559 |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 02.01 | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS |  |  |  |  |  |
| 02.01.2001 | Corte e destocamento de árvores com diâmetro de até 15 cm | und | 1 | R$ 40,51 | R$ 40,51 | 0,03% |
| 02.01.2002 | Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto | m² | 608,25 | R$ 19,92 | R$ 12.116,34 | 10,25% |
| 02.01.2003 | Demolição de piso revestido com cerâmica | m² | 49,6 | R$ 10,73 | R$ 532,21 | 0,45% |
| 02.01.2004 | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) | m² | 1,5 | R$ 216,06 | R$ 324,09 | 0,27% |
| 02.01.2005 | Retirada de meio-fio de concreto | m | 268,25 | R$ 7,66 | R$ 2.054,80 | 1,74% |
| 02.02 | LIMPEZA DO TERRENO |  |  |  |  |  |
| 02.02.2001 | Corte de capoeira fina, a foice (manual) | m² | 608,25 | R$ 1,05 | R$ 638,66 | 0,54% |
|  |  |  | SUBTOTAL 2: |  | R$ 15.706,61 |  |
| 3 | CALÇADA |  |  |  |  |  |
| 03.01 | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | m³ | 23,38 | R$ 43,89 | R$ 1.026,15 | 0,87% |
| 03.02 | Escavação mecânica em material de 1a. Categoria | m³ | 49,6 | R$ 12,26 | R$ 608,10 | 0,51% |
| 03.03 | Aterro com areia em áreas de calçada, inclusive fornecimento e adensamento | m³ | 24,33 | R$ 135,34 | R$ 3.292,82 | 2,78% |
| 03.04 | Aplicação de Lona Plástica para execução de Pavimento de Concreto. AF_04/2022 | m | 608,25 | R$ 1,63 | R$ 991,45 | 0,84% |
| 03.05 | Lastro de brita 3 e 4, apiloado manualmente. | m³ | 18,25 | R$ 196,73 | R$ 3.590,32 | 3,04% |
| 03.06 | Tela aço soldada nervurada, CA-60, Q-92,(1,48KG/M2), Diametro do fio = 4,2 MM, Largura = 2,45m X 60 M de comprimento, espaçamento da Malha = 15X15 CM | m² | 608,25 | R$ 15,38 | R$ 9.354,89 | 7,91% |
| 03.07 | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) cimento e areia no traço 1:3 | m³ | 42,58 | R$ 656,25 | R$ 27.943,13 | 23,63% |
| 03.08 | Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 268 | R$ 48,54 | R$ 13.008,72 | 11,00% |
| 03.09 | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm | m² | 608,25 | R$ 20,20 | R$ 12.286,65 | 10,39% |
| 03.10 | Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularização e lastro | m² | 110,8 | R$ 63,96 | R$ 7.086,77 | 5,99% |

| 03.11 |  | Caiação de meio-fio, a três demãos | m² | 66,8 | R$ 9,55 | R$ 637,94 | 0,54% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m² | 608,25 | R$ 17,13 | R$ 10.419,32 | 8,81% |
| 03.12 | Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUBTOTAL 3: |  | R$ 90.246,26 |  |
| 4 |  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  | Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) | m² | 608,25 | R$ 0,94 | R$ 571,76 | 0,48% |
|  |  |  |  | SUBTOTAL 4: |  | R$ 571,76 |  |
| 1) Referência: TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES JUNHO/2023(LS=157,27; BDI=0%) |  |  |  |  | TOTAL | R$ 118.243,55 |  |
| 2) Referência:SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_ES_202307_Desonerado. |  |  |  |  | VALOR TOTAL + BDI 36,59% | R$ 161.508,86 |  |
| 3) As quantidades constantes na coluna "QUANT TOTAL" são meramente orientativas, devendo as empresas participantes desta Tomada de Preços confirmar, na ocasião da visita técnica, as itemizações dos serviços, unidades e quantidades constantes na planilha. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4) Nos serviços que compõem o Memórial Descritivo desta Tomada de Preços deverão estar contemplados todos os materiais e mão de obra necessários para execução dos mesmos. |  |  |  |  |  |  |  |

Vitória-ES, 03 de Outubro de 2024.

# RAFAEL BONICEN DA SILVA – CAP QOCPM

Divisão de Engenharia, Arquitetura e Obras da PMES Gestor do Contrato n.º 2024-000005-45103-01